Umowa nr ZP/WIT/…../2021

zawarta w  dniu …………………  w Żarach

Pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim

z siedzibą przy pl. Rynek 1-5 w Żarach

NIP: 928-20-77-626, REGON:  970770540

reprezentowaną w niniejszej Umowie przez:

Patryka Falińskiego – I zastępcę Burmistrza Miasta Żary działającego na podstawie upoważnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary nr WA.120.28.2018 z dnia 07.05.2018 r., przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Gminy Żary, zwaną dalej Zamawiającym,

oraz

…………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 130.000,00 zł netto, została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania na rzecz Zamawiającego koncepcji programowo – przestrzennej  nowego układu komunikacyjnego  pn.: „Koncepcja układu komunikacyjnego i połączeń dróg wzdłuż drogi krajowej nr 27 od ul. Fabrycznej do ul. Szmaragdowej” w Żarach, zwanej dalej „Koncepcją”.

- Przedmiot umowy obejmuje opracowanie Koncepcji - min. 3 warianty - programowo – przestrzennej nowego układu komunikacyjnego  i połączeń dróg wzdłuż DK 27 pomiędzy  ul. Fabryczną i ul. Szmaragdową w Żarach na podstawie wytycznych Zamawiającego, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, wraz z uzyskaniem  uzgodnień i opinii z właścicielami sieci i infrastruktury.

- Koncepcja programowo – przestrzenna winna zawierać m. innymi w wersjach opisowej i graficznej:

- analizę i opis stanu istniejącego z uwzględnieniem obowiązujących dokumentów planistycznych (istniejącej i planowanej zabudowy),

- opis planowanych rozwiązań,

- planowane zagospodarowanie układu komunikacyjnego:

- chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych i rowerowych, zjazdy dostosowane do funkcji i klas technicznych dróg, lokalizacja obiektów inżynierskich (jeżeli dotyczy), lokalizacje infrastruktury towarzyszącej (kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodnej, gazowej, oświetlenia elementów dróg, elektrotechnicznej, ustalenie zakresów oraz lokalizacji przebudowy istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, sposobów powiązania z istniejącą infrastrukturą) itp.,

- analizę i prognozę ruchu,

- rozważenie  możliwości wprowadzenia komunikacji zbiorowej,

- określenie kategorii ruchu  i klas dróg objętych Koncepcją,

- warianty połączeń i przebiegu dróg,

- opisy bezpieczeństwa ruchu drogowego i propozycje stałej organizacji ruchu dla każdego z wariantów,

- uzgodnienia z właścicielami sieci i infrastruktury towarzyszącej,

- wskazanie (dla każdego z wariantów) gruntów niezbędnych do przejęcia przez Inwestora w celu skomunikowania dróg,

- koszty budowy i  dokumentacji dla każdego z wariantów,

- analizę wielokryterialną w oparciu o kryteria: funkcjonalne (sposób połączeń dróg, ilość skrzyżowań, zjazdów, obiektów inżynierskich itp.) , techniczne (technologia wykonania, kolizje z infrastrukturą techniczną itp. ) , ruchowe (bezpieczeństwo ruchu drogowego) i ekonomiczne (nakłady finansowe, czas realizacji itp.),

- rekomendację optymalnego rozwiązania,

- wpływ przedsięwzięcia na środowisko,

- wytyczne do projektowania.

- Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie dokumentacji geotechnicznej.

§2

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące ilości opracowań:

- 3 kpl. Koncepcji rozwiązań projektowych w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji elektronicznej,

- 3 kpl. dokumentacji geotechnicznej w wersji papierowej i 2 kpl. w wersji elektronicznej.

- Dokumentację zamieszczoną na płycie CD/DVD, Pen-Drive, należy podzielić na foldery, których nazwy będą odpowiadać nazwom poszczególnych opracowań. Wszystkie pliki należy zapisać w formacie PDF. Format rysunków w wersji elektronicznej musi odpowiadać formatowi rysunków w wersji papierowej. Nazwy plikom rysunkowym należy nadawać w formacie: skrótowa nazwa opracowania. nazwa rysunku zgodna nazwą w wersji papierowej.numer rysunku zgodny z numerem w wersji papierowej, np. PB.profil podłużny drogi.02D. Nazwy plików tekstowych należy podawać w formacie: skrótowa nazwa opracowania.nazwa pliku, np. PB.opis techniczny. Nazwy plików dokumentów formalno – prawnych należy podawać w formacie: nazwa organu wydającego.nazwa dokumentu formalno – prawnego (decyzja/pismo/uzgodnienie itp.). np. ENEA.warunki przyłączenia.

Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być tożsama z tą w wersji papierowej.

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy narzędzi i materiałów własnych.

- Koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty materiałów ponosi  Wykonawca.

§3

- Koncepcja powinna uwzględniać wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

- Wykonawca przygotowuje Koncepcję z uwzględnieniem określenia wymagań dotyczących wydajności i funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, oświadczając, że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić Wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a Zamawiającemu udzielenie zamówienia.

§4

Do obowiązków Zamawiającego należy:

              - Zaopiniowanie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Wykonawcę  Koncepcji uwzględniających wytyczne Zamawiającego określone w Załączniku nr 1 do umowy.

              - Odbiór przedmiotu umowy,

              - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§5

Niezależnie od obowiązków określonych w §1 do obowiązków Wykonawcy należą czynności podstawowe, a w szczególności:

- uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań wariantowych oraz uwzględnienie w wykonywanym przedmiocie umowy uzgodnień i wytycznych branżowych wydanych przez np.: ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ZWiK Sp. 
z o.o. w Żarach, Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp., ORANGE Polska (dawniej TP S.A.), NETIA (dawniej DIALOG Sp. z o.o.), Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żarach oraz innych właściwych w przedmiocie zamówienia jednostek,

- wykonanie uzupełnień lub poprawy nienależycie wykonanego przedmiotu zamówienia na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji umowy,

- przekazywanie na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacją Koncepcji. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia tj. na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 2 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy,

- raportowanie postępu prac koncepcyjnych w formie pisemnej (pismo, e-mail) na koniec każdego miesiąca. Raport ma na celu kontrole prac nad Koncepcją, informowania o problemach w wykonaniu dokumentacji, zwłoce w uzyskaniu warunków technicznych, opinii, innych problemach rzutujących na wykonanie Koncepcji,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących Koncepcji i zawartych w nich rozwiązań w terminie 
2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku o wyjaśnienie wątpliwości,

- udzielanie odpowiedzi na pytania zadane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących Koncepcji opracowanej przez Wykonawcę w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania przedmiotowych pytań.

§6

- Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy (jeśli dotyczy).

§7

- Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 240 dni kalendarzowych.

- Miejscem przekazania wykonanych prac jest siedziba Zamawiającego – Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska UM Żary, Rynek 1-5 - pok. 305.

- Przy przekazywaniu Koncepcji przez Wykonawcę, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia kompletności, poprawności oraz jakości wykonanego i przekazywanego opracowania. Podpisanie protokołu przekazania/odbioru Koncepcji nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia.

- Wykonawca przygotuje protokół zdawczy, a datę podpisania tego protokołu przez Zamawiającego traktuje się za datę wykonania zamówienia.

- Na czas przekazania przedmiotu umowy Wykonawca złoży także:

- wykaz wykonanych opracowań,

- w terminie przekazania Zamawiającemu Koncepcji – pisemne oświadczenia, że Koncepcja została opracowana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w terminie przekazania Zamawiającemu Koncepcji – pisemne oświadczenie, że dokumentacja w wersji papierowej jest tożsama z dokumentacją w wersji elektronicznej na CD/DVD/PEN-DRIVE.

- Wykaz opracowań, pisemne oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część procedury przekazania Zamawiającemu dokumentacji stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Nie zgłoszenie do przekazanej Koncepcji uwag przez Zamawiającego 
w terminie 14 dni kalendarzowych lub stwierdzenie na piśmie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Zamawiający może wnieść uwagi do wykonanego i odebranego  przedmiotu umowy również po tym terminie – zastosowanie mają wtedy ust. 9 i 10.

- W przypadku stwierdzenia po odbiorze wadliwości lub zastrzeżeń do wykonanej pracy Zamawiający powiadamia o tej wadliwości Wykonawcę lub wniesie uwagi w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Ujawnione wady i wniesione uwagi Wykonawca usunie/uwzględni w ramach niniejszej umowy 
w terminie uzgodnionym przez strony.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazane Wykonawcy wady i przekazane uwagi nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości Wykonawca będzie pozostawał

w zwłoce i zostaną mu naliczone kary zgodnie z §14 ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy.

- Jeżeli zgłoszone wady i wniesione uwagi uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 14 ust. 1 pkt. 1) lit. c) znajdują odpowiednie zastosowanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprawności dokumentacji przez inny podmiot dysponujący stosownymi uprawnieniami.

- Strony ustalają, że w dniu przekazania i odbioru opracowań będących przedmiotem umowy, Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa w całości autorskie prawa majątkowe do tych opracowań.

§8

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonaną Koncepcję na okres …………… miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 2 jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.

- Zamawiający powiadamia pisemnie Wykonawcę o wadach w przedmiocie umowy, stwierdzonych w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić innej jednostce ich usunięcie na koszt Wykonawcy.

§9

- Za wykonanie przedmiotu umowy, który został opisany w §1 umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: …………………. zł, (słownie …………………… złotych 00/100), w tym stawka podatku VAT - …………..%,

- Kwoty wynagrodzenia brutto określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych 
w niniejszej umowie, obowiązujący podatek VAT, a także wynagrodzenie za autorskie prawa majątkowe.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów wykonania egzemplarzy dokumentacji ponad liczbę wymienioną w §2 ust. 1 umowy.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień §17 ust. 1 pkt. 2).

- Należność płatna ze środków Gminy Żary o statusie miejskim ze środków  ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022, na zadanie pn.: „Koncepcja układu komunikacyjnego i połączeń dróg wzdłuż drogi krajowej nr 27 od ul. Fabrycznej do ul. Szmaragdowej”.

Zmiana klasyfikacji nie wymaga aneksu do umowy.

§10

- Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 9 ust. 1 nastąpi na podstawie faktury  końcowej po protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy.

- Strony ustaliły termin płatności faktur – do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT.

      - Należność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy  Wykonawcy nr ………………………………. Zmiana rachunku bankowego wymaga Aneksu do umowy.

      - Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

      - W przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie części prac objętych przedmiotem umowy Podwykonawcom (§12), Zamawiający dokona zapłaty faktur  w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania faktury wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy 
o zrealizowaniu względem niego płatności przez Wykonawcę.

§11

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełen zakres przedmiotu umowy lub przez Podwykonawców.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem osób wskazanych w formularzu oferty, który stanowi Załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca może zaproponować zmianę osób przedstawionych w formularzu oferty. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień ust. 5.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przedstawionych 
w formularzu oferty, jeżeli uzna, iż osoby te nie wykonują w sposób należyty swoich obowiązków wynikających z umowy.

- W przypadku zmiany osób przedstawionych w formularzu oferty, na nowe osoby, muszą one spełniać co najmniej wymagania określone w ofercie.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić osoby przedstawione w formularzu oferty 
na żądanie Zamawiającego, w terminie przezeń wskazanym.

- Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty związane ze zmianą osób przedstawionych w formularzu oferty.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie części prac objętych przedmiotem umowy Podwykonawcom zastosowanie ma § 12.

§ 12

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług Podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na Podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji Podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego Podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z Podwykonawcą.

- Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Powierzenie wykonania części usług Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Zmiana Podwykonawcy lub powierzenie innych części prac Podwykonawcom może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z § 17 ust. 1. pkt. 2) lit. c), zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę w zakresie wynikającym ze zmiany cen materiałów i kosztów.

§13

- Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania Koncepcji wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że z dniem przekazania i odbioru opracowań stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia umownego na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych opracowań na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania, zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkiej dostępnej pomocy finansowej dla realizacji inwestycji będącej przedmiotem opracowania,

- wykorzystywanie opracowań w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem opracowania.

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na jego rzecz w terminie 7 dni prawa autorskie majątkowe w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

- Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu umowy. W razie jakichkolwiek roszczeń Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę.

- Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach o naruszeniu praw jak w ust. 1 i o procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych Zamawiającemu 
w ramach przedmiotowej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów prawnych i innych niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie po ich powstaniu tak, aby nie obciążały Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa 
w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.

§14

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, w związku z § 7 ust. 2 w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub nieuwzględnieniu uwag ujawnionych, wniesionych przez Zamawiającego do przekazanej mu dokumentacji lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- w przypadku powierzenia wykonywania przedmiotu umowy Podwykonawcy niezgłoszonemu Zamawiającemu, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde zdarzenie,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokości 500,00 PLN brutto (słownie: pięćset złotych, 00/100) za każde zdarzenie,

- w przypadku zaniechania obowiązkowi zmiany wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy wynikającej ze zmiany cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, w sytuacji gdy wobec Wykonawcy dokonano zmiany wysokości wynagrodzenia tego tytułu, w wysokości 300,00 PLN brutto (słownie: trzysta złotych 00/100) za każde zdarzenie,

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia w wyznaczonym terminie ustalonych wad powstałych z winy Wykonawcy, spowoduje usunięcie ich przez  Zamawiającego na koszt 
i odpowiedzialność Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a) - f) nie może przekroczyć 70% wartości brutto umowy.

§ 15

- Strony maja prawo przerwać w uzasadnionych przypadkach, w drodze porozumienia dwustronnego, prace nad Koncepcją, będące przedmiotem umowy.

- W sytuacji o której mowa w ust. 1:

- w terminie 7 dni od dnia podpisania porozumienia Strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień przerwania,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania i odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do momentu przerwania.

- Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

- wykonywania umowy w sposób nienależyty lub niezgodny z postanowieniami umowy czy też poleceniami Zamawiającego,

- gdy stan zaawansowania prac nie gwarantuje ukończenia przedmiotu umowy w terminie umownym.

- dalszego działania lub zaniechania Wykonawcy skutkującego obowiązkiem naliczenia kary umownej, pomimo przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych o której mowa w § 14 ust. 4 niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub realizacji części przedmiotu umowy z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

§16

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie postanowień umowy i ich realizację jest  Pani Irena Pańko - Borkowska –  Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska UM Żary, pok. 305, tel. 68 470 83 46, e-mail: irena.panko-borkowska@um.zary.pl.

§17

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy PZP, a także w następujących okolicznościach:

- zmiana terminu realizacji umowy:

    - zmiana terminów wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy.

    - w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy.

Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji.

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub 
w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmiany założeń Koncepcji określonych w opisie przedmiotu umowy,

  - zmiana wynagrodzenia:

    - w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

    - w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT oraz podatku akcyzowego, oraz w wyniku zaistnienia przypadków, o których mowa w pkt. 1) lit. d) powyżej, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

    - zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacja zamówienia, wynikająca z kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w sytuacji gdy zmiana przekroczy 10% porównując średnie ceny z dnia złożenia oferty, do średnich cen aktualnych w dniu złożenia wniosku. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak również obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zmiany ceny materiałów lub kosztów może nastąpić raz na kwartał, przy czym pierwsza zmiana może nastąpić nie wcześniej niż po 4 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy,

    - zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dn. 10 października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

    - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

    - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dn. 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r .poz. 2215 oraz z 2020 r. poz. 1342 ze zm.) – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- Warunkiem dokonania zmian o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

- Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, z przyczyn o których mowa w §17 ust. 1 pkt. 2) lit. c), na 10% wartości brutto umowy.

§18

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami), ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 
z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1025), oraz inne właściwe do przedmiotu umowy.

- Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§19

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Niniejszą umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§20

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki:

- Załącznik nr 1 – wytyczne Zamawiającego.

- Załącznik nr 2 – formularz oferty.

ZAMAWIAJĄCY: 									WYKONAWCA: