Zarządzenie Nr 224 / 11

Burmistrza Miasta Żary

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

w sprawie przedłużenia terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i art. 62 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami ) oraz uchwały nr VIII/97/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne miasta Żary (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 30-06-2011 r., Nr 73, poz. 1379) – zarządzam co następuje:

(1. Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2011 r. termin rozpoczęcia zabudowy nieruchomości gruntowej  położonej w Żarach przy ul. Handlowej, w obrębie 1, oznaczonej działkami nr 2/64, 2/66, 2/68, 2/76, 2/77, 2/78, 2/79, 2/80, 2/81, 2/82, 2/83, 2/84 i 2/86 o łącznej powierzchni 22,4716 ha  stanowiącej własność Gminy Żary o statusie miejskim we współużytkowaniu wieczystym Państwa Elżbiety i Mirosława Stepa.

(2. Przedłużenie terminu rozpoczęcia zabudowy nieruchomości jest dokonywane na wniosek użytkownika wieczystego. Użytkownik wieczysty wnioskując o przedłużenie terminu do dnia 31 grudnia 2011 roku podnosi, iż teren w dalszym ciągu nie jest uzbrojony w energię elektryczną, nie zostały bowiem zakończone prace związane z budową GPZ.

W dniu 17 czerwca 2011 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach udzielone zostało pozwolenie na użytkowanie stacji 110/20 kV „ Zakładowa” oraz linii zasilających 110 kV. W dniu 14 lipca 2011 roku stacja została załączona do ruchu, tym samym ustały techniczne przeszkody związane z przyłączeniem do sieci. Mając na względzie czas niezbędny na realizację procedur cyklu budowy inwestycji, wnioskowany dodatkowy termin zabudowy powinien być wystarczający do rozpoczęcia zabudowy nieruchomości. Uznając, że podane przez użytkownika wieczystego przyczyny nie rozpoczęcia zabudowy nieruchomości w terminie są od niego niezależne oraz dążąc do zabudowy nieruchomości postanowiono o przedłużeniu terminu.

(3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.