Umowa nr ZP/WIT/…../2021

zawarta w  dniu …………………  w Żarach

o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim

z siedzibą przy pl. Rynek 1-5 w Żarach

NIP: 928-20-77-626, REGON:  970770540

reprezentowaną w niniejszej Umowie przez:

Patryka Falińskiego – I zastępcę Burmistrza Miasta Żary działającego na podstawie upoważnienia nadanego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary nr WA.120.28.2018 z dnia 07.05.2018 r., przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Gminy Żary, zwaną dalej Zamawiającym,

oraz

…………………………………………………………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonego postepowania zgodnie z ustawa z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa dróg w ul. Spokojna, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki – aktualizacja dokumentacji technicznej”.

- Przedmiot umowy obejmuje opracowanie kompletnej aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej niezbędnej do wykonania przebudowy dróg w ulicach Spokojna, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki i Folwarcznej w Żarach z uwzględnieniem wytycznych Zamawiającego do aktualizacji, stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej umowy wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w zakresie uprawniającym do wykonania w całość prac na podstawie wykonanej dokumentacji.

- Kompletną dokumentację projektowo – kosztorysową stanowią następujące opracowania 
i dokumenty:

- Aktualizacja rozwiązań projektowych zawierająca rozwiązania projektowe opracowana w wersji graficznej i opisowej, która winna zostać zaopiniowana przez Zamawiającego. 
W aktualizacji Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wytyczne Zamawiającego do aktualizacji zawarte w załączniku nr 1 do umowy oraz wytyczne branżowe.

- Projekt budowlany obejmujący projekt zagospodarowania działki (terenu), projekt architektoniczno - budowlany i projekt techniczny wraz ze wszystkimi niezbędnymi warunkami technicznymi (branżowymi), opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, związanymi ze specyfiką i zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem, umożliwiającymi złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie dokumentu formalno – prawnego, umożliwiającego przystąpienie do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją. Dokumentacja projektowa musi być wewnętrznie spójna i skoordynowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne i ekonomiczne, użytkowe, konstrukcyjne i materiałowe (trwałość materiałów).

- projekt zagospodarowania działki (terenu) - który należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) - w ilościach wskazanych w ust. 7,

- projekty architektoniczno – budowlane odrębnie dla każdej branży, które należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury Technicznej z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) - w ilościach wskazanych w ust. 7,

- projekty techniczne odrębnie dla każdej branży, które należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami) i w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
z dn. 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) – w ilościach wskazanych w ust. 7.

- Przedmiary robót – wykonane z podziałem na poszczególne branże i odrębnie dla każdej branży. Przedmiary robót w poszczególnych branżach należy sporządzić zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129). W przedmiarach robót należy również uwzględnić roboty tymczasowe niezbędne do wykonania robót podstawowych - w ilościach wskazanych w ust. 7.

- Kosztorysy inwestorskie – wykonane z podziałem na poszczególne branże i odrębnie dla każdej branży. Kosztorysy inwestorskie w poszczególnych branżach należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130, poz. 1389) - 
w ilościach wskazanych w ust. 7,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wykonane z podziałem na poszczególne branże i odrębnie dla każdej branży. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych należy opracować wyłącznie dla zaprojektowanych rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i projektowych robót zawartych w projekcie bez podawania ilości robót. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129) oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późniejszymi zmianami) - w ilościach wskazanych w ust. 7,

- Dokumentacja geotechniczna - w ilościach wskazanych w ust. 7,

- kompletny wniosek o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę uprawniającej do wykonania prac zgodnie z opracowaną dokumentacją.

- Decyzje pozwolenia na budowę wydaną przez uprawniony organ uprawniającą do wykonania w całości prac na podstawie wykonanej dokumentacji,

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

        - uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w zakresie opracowania, wraz z aktualnym wykazem właścicieli gruntów,

        - rozpoznanie stanu istniejącego terenu przewidzianego do realizacji, w tym wykonanie obowiązków wynikających z wytycznych Zamawiającego do aktualizacji, stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

        - uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli zajdzie taka konieczność,

        - opracowanie projektu przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej (istniejących sieci uzbrojenia terenu, innych obiektów) – jeżeli zajdzie taka konieczność w zakresie wynikającym z uzyskanych warunków technicznych/branżowych,

        - uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, warunków technicznych, w tym: decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji zezwalającej na wycinkę drzew od LWKZ, uzgodnienia od LWKZ, opinii – jeżeli zajdzie taka konieczność,

        - wykonanie także innych opracowań, niezbędnych do zatwierdzenia dokumentacji i przystąpienia do realizacji robót – jeżeli zajdzie taka konieczność,

        - dokonanie wzajemnego, branżowego skoordynowania dokumentacji pod względem rozwiązań technicznych, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć,

        - przygotowanie wniosku o wydanie i uzyskanie takich decyzji jak: decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę – jeżeli zajdzie taka konieczność.

Materiały będące załącznikami do wniosków przygotowuje wykonawca i ponosi pełna odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie, które mogą później skutkować błędami w uzyskanych decyzjach.

        - Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania i uzgadniania z zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych, a także informowania zamawiającego o postępie prac i decyzjach podejmowanych w trakcie projektowania. Na każdym etapie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wytyczne Zamawiającego do aktualizacji wynikające z Załącznika nr 1 do niniejszej umowy. Zmiana wytycznych i przyjętych przez Zamawiającego założeń możliwa jest tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

        - Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, decyzji związanych ze specyfiką i zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem, uprawniającymi do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, w tym m.in. uzyskanie uzgodnienia od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze w zakresie pozwolenia na wykonywanie robót w ścisłej strefie konserwatorskiej oraz w otoczeniu zabytku.

        - Na terenie objętym opracowaniem obowiązują ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

- terenów centrum miasta w Żarach, zatwierdzonego uchwałą nr XLI/79/14 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 09.10.2014r. - miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego m. Żary,

- zmiana do planu w granicach administracyjnych miasta zatwierdzonego uchwała nr XXIX/31/97z dnia 18.06.1997 r.

        - Działki oznaczone nr 22/10, 22/17, 22/24, 22/13, 22/11, znajdują się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej wpisanej do rejestru zabytków pod nr 71 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.11.1957 r. i pod nr 2170 decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 31.01.1975 r., natomiast pozostałe działki objęte opracowaniem znajdują się w otoczeniu ścisłej strefy konserwatorskiej.

        - Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich opracowań i branż 
z podziałem na poszczególne branże. Zakres prac objęty w przedmiarach robót 
i kosztorysach inwestorskich odpowiadać musi zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanego projektu budowlanego i projektów technicznych. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót określające zakres prac likwidacji zaistniałych kolizji winny być przypisane do poszczególnych elementów, których kolizja dotyczy.

        - Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odrębnie dla każdej branży,

        - Wykonanie badań geotechnicznych i dokumentacji geotechnicznej w celu prawidłowego określenia warunków gruntowo – wodnych,

        - Opracowanie i złożenie kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 7) niniejszego paragrafu,  do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żarach oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę o której mowa w ust. 3 pkt. 8) niniejszego paragrafu,  uprawniającej do realizacji robót budowlanych w pełnym zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami:

- Etap I - wykonanie i przedstawienie do zaopiniowania Zamawiającemu aktualizacji rozwiązań projektowych (możliwość opracowania na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów opiniodawczych) uwzględniających wytyczne Zamawiającego do aktualizacji określone w załączniku nr 1 do umowy oraz warunki techniczne branżowe.

- Etap II – uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, sporządzenie i złożenie do odpowiedniego organu kompletnego wniosku o którym mowa w ust. 3 pkt. 7) niniejszego paragrafu o wydanie decyzji pozwolenia na budowę uprawniającej do rozpoczęcia prac, przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu jednego kompletu projektu budowlanego.

- Etap III – przekazanie Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę, o której mowa 
w ust. 3 pkt. 8) niniejszego paragrafu, uprawniających do rozpoczęcia prac oraz pozostałych opracowań w tym projektu budowlanego, projektów technicznych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. Ponadto przekazanie Zamawiającemu całości dokumentacji wraz z uzgodnieniami w wersji elektronicznej na CD.

- Wytyczne Zamawiającego do aktualizacji zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące ilości opracowań, odpowiednio dla każdego etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymienionych w ust. 5 pkt. 1), 2) i 3) niniejszego paragrafu:

- 2 kpl. aktualizacji rozwiązań projektowych - dotyczy etapu I,

- 7 kpl. projektu budowlanego (w tym 3 złożone do Starostwa Powiatowego jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę), odrębnie dla każdej branży - dotyczy etapu II i III,

- 5 kpl. projektów technicznych odrębnie dla każdej branży - dotyczy etapu III,

- 3 kpl. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych odrębnie dla każdej branży - dotyczy etapu III,

- 3 kpl. dokumentacja geotechniczna - dotyczy etapu III,

- 3 kpl. przedmiarów robót, odrębnie dla każdej branży - dotyczy etapu III,

- 3 kpl. kosztorysów inwestorskich, odrębnie dla każdej branży - dotyczy etapu III,

- Całość dokumentacji łącznie ze skanami pełnej dokumentacji formalno – prawnej należy dodatkowo przekazać w wersji elektronicznej (format plików: PDF i DWG 2000 – format DWG 2000 dotyczy tylko części graficznej dokumentacji) – 2 szt. - dotyczy etapu III.

- Dokumentację zamieszczoną na płycie CD/DVD należy podzielić na foldery, których nazwy będą odpowiadać nazwom poszczególnych opracowań, np. projekt budowlany, projekt techniczny itp. Wszystkie pliki należy zapisać w formacie PDF. Format rysunków w wersji elektronicznej musi odpowiadać formatowi rysunków w wersji papierowej. Nazwy plikom rysunkowym należy nadawać w formacie: skrótowa nazwa opracowania. nazwa rysunku zgodna nazwą w wersji papierowej.numer rysunku zgodny z numerem w wersji papierowej, np. PB.profil podłużny drogi.02D. Nazwy plików tekstowych należy podawać w formacie: skrótowa nazwa opracowania.nazwa pliku, np. PB.opis techniczny. Nazwy plików dokumentów formalno – prawnych należy podawać w formacie: nazwa organu wydającego.nazwa dokumentu formalno – prawnego (decyzja/pismo/uzgodnienie itp.). np. ENEA.warunki przyłączenia.

Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być tożsama z tą w wersji papierowej.

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy narzędzi i materiałów własnych.

- Koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty uzgodnień dokumentacji projektowej, koszty materiałów ponosi Wykonawca.

§2

- Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia określonego w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.).

- Wykonawca nie może używać w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Każdorazowe użycie w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretny podmiot wymaga dopuszczenia rozwiązań równoważnych, pisemnego uzasadnienia ze strony wykonawcy (wskazującego na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą obiektywnych parametrów) oraz opisu równoważności. Uzasadnienie składa się wraz 
z dokumentacją projektową wg załącznika pod rygorem nieodebrania dokumentacji.

- Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania oznakowania, (przez co rozumie się zaświadczenie, poświadczenie lub każdy inny dokument, potwierdzający, że obiekt budowlany, produkt, usługa, proces lub procedura spełniają określone wymogi np. certyfikaty) jedynie w przypadku elementów o szczególnych cechach, przy czym muszą być wówczas spełnione następujące warunki:

- wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane 
z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;

- wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;

- warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej 
i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;

- oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

- wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

Wykonawca używając oznakowania składa wraz z dokumentacją odrębne oświadczenie 
o tym, że użyte oznakowanie spełnia ww. wymogi oraz dopuszcza rozwiązania równoważne.

- Wykonawca może używać w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatów wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność [(jednostkę wykonującą działania 
z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30)] lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 
W przypadku wymagania przedstawienia certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, wykonawca dopuszcza certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

- Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową w jeden z następujących sposobów, 
z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych:

- przez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, w tym wymagań środowiskowych, pod warunkiem że podane parametry są dostatecznie precyzyjne, aby umożliwić wykonawcom ustalenie przedmiotu zamówienia, a zamawiającemu udzielenie zamówienia;

- przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

- Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

- norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

- europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie 
z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 
12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 
9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

- wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

- norm międzynarodowych,

- specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania 
w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

- innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne;

- przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych 
i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, oraz przez odniesienie do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w pkt 1, 
w zakresie wybranych cech;

- przez odniesienie do kategorii wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 
o których mowa w pkt 1, i przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w pkt 2, stanowiących środek domniemania zgodności z tego rodzaju wymaganiami dotyczącymi wydajności lub funkcjonalności.

- W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie, norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przy opisie przedmiotu zamówienia uwzględnia się w kolejności:

- Polskie Normy;

- polskie aprobaty techniczne;

- polskie specyfikacje techniczne dotyczące projektowania, wyliczeń i realizacji robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;

- krajowe deklaracje zgodności oraz krajowe deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215, z 2020, poz. 471).

- Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zamawiający jest obowiązany wskazać, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Naruszenie przez wykonawcę postanowień zawartych w ust. 1-6 powoduje odmowę odbioru dokumentacji projektowej z winy wykonawcy do momentu jej poprawienia zgodnie z tymi wymaganiami.

§3

Do obowiązków Zamawiającego należy:

              - Przekazanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na pisemny wniosek wykonawcy wraz ze wskazaniem numerów działek, dla których ma zostać wystawione. Obowiązek dotyczy wyłącznie nieruchomości stanowiących własność Gminy Żary o statusie miejskim.

              - Zaopiniowanie w terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę aktualizacji rozwiązań projektowych uwzględniających wytyczne Zamawiającego do aktualizacji określone w załączniku nr 1 do umowy oraz warunki techniczne (branżowe),

              - Odbiór przedmiotu umowy,

              - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§4

Niezależnie od obowiązków określonych w §1 do obowiązków Wykonawcy należą czynności podstawowe, a w szczególności:

- uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych oraz uwzględnienie w wykonywanym przedmiocie umowy uzgodnień i wytycznych branżowych wydanych przez np.: ENEA Operator Sp. z o.o., ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., ZWiK Sp. 
z o.o. w Żarach, Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wlkp., ORANGE Polska (dawniej TP S.A.), NETIA (dawniej DIALOG Sp. z o.o.), Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żarach oraz innych właściwych w przedmiocie zamówienia jednostek,

- wykonanie uzupełnień lub poprawy nienależycie wykonanego przedmiotu zamówienia na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- dokonanie na żądanie zamawiającego, ewentualnych zmian w uzyskanych decyzjach będących następstwem nienależytego wykonania przedmiotu umowy w ramach niniejszej umowy,

- informowanie zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin realizacji umowy,

- sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie odrębnej umowy, na żądanie i zlecenie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie określonym Prawem budowlanym,

- przekazywanie na bieżąco Zamawiającemu kopii wszelkich uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień i decyzji związanych z realizacja projektu. Kopie dokumentów o istotnym znaczeniu dla przedmiotu zamówienia tj. na które Zamawiającemu przysługuje zażalenie, odwołanie w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać w terminie 2 dni roboczych od daty skutecznego doręczenia dokumentu Wykonawcy.

- comiesięczne raportowanie postępu prac projektowych w formie pisemnej (pismo, e-mail) na koniec każdego miesiąca. Raport ma na celu kontrole prac projektowych, informowania 
o problemach w wykonaniu dokumentacji projektowej, zwłoce w uzyskaniu warunków technicznych, opinii, decyzji administracyjnych, innych problemach rzutujących na wykonanie dokumentacji projektowej

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań w terminie 
2 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wniosku o wyjaśnienie wątpliwości,

- udzielanie odpowiedzi na pytania zadane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę w terminie 1 dnia roboczego od otrzymania przedmiotowych pytań.

§5

- Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

§6

- Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 350 dni kalendarzowych, w tym:

- Etap I w terminie 90 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy,

- Etap II w terminie 270 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy,

- Etap III w terminie 350 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania etapu drugiego stanowi termin realizacji całego przedmiotu umowy.

- Miejscem przekazania wykonanych prac jest siedziba Zamawiającego – Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska UM Żary, Rynek 1-5 - pok. 304.

- Przy przekazywaniu dokumentacji przez Wykonawcę, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia kompletności, poprawności oraz jakości wykonanej i przekazywanej dokumentacji. Podpisanie protokołu przekazania/odbioru dokumentacji nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych oraz prawnych przekazanych opracowań i nie zwalnia wykonawcy z obowiązku ich usunięcia w przypadku ich stwierdzenia.

- Z każdego etapu  przekazania przedmiotu umowy Wykonawca przygotuje protokół zdawczy, 
a datę podpisania tego protokołu przez Zamawiającego traktuje się za datę wykonania tego etapu.

- Na czas przekazania przedmiotu umowy Wykonawca złoży także:

- wykaz wykonanych opracowań,

- w terminie przekazania Zamawiającemu dokumentacji składającej się odpowiednio na etap II i III przedmiotu niniejszej umowy – pisemne oświadczenia, że dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- w terminie przekazania Zamawiającemu dokumentacji składającej się na etap III przedmiotu niniejszej umowy – pisemne oświadczenie, że zakres prac objęty w przedmiarach robót i kosztorysach inwestorskich odpowiada zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanych projektów,

- w terminie przekazania Zamawiającemu dokumentacji składającej się na etap III przedmiotu niniejszej umowy – pisemne oświadczenie, że dokumentacja w wersji papierowej jest tożsama z dokumentacją w wersji elektronicznej na CD.

- Wykaz opracowań, pisemne oświadczenia, o których mowa powyżej stanowią integralną część procedury przekazania Zamawiającemu dokumentacji stanowiących przedmiot niniejszej umowy na każdym z realizowanych etapów.

- Nie zgłoszenie do przekazanej dokumentacji uwag przez Zamawiającego 
w terminie 14 dni kalendarzowych lub stwierdzenie na piśmie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Zamawiający może wnieść uwagi do wykonanego i odebranego  przedmiotu umowy również po tym terminie – zastosowanie mają wtedy ust. 9 i 10.

- W przypadku stwierdzenia po odbiorze wadliwości lub zastrzeżeń do wykonanej pracy Zamawiający powiadamia o tej wadliwości Wykonawcę lub wniesie uwagi w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Ujawnione wady i wniesione uwagi Wykonawca usunie/uwzględni w ramach niniejszej umowy 
w terminie uzgodnionym przez strony.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazane Wykonawcy wady i przekazane uwagi nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości Wykonawca będzie pozostawał

w zwłoce i zostaną mu naliczone kary zgodnie z §13 ust. 1 pkt. 1) lit. b) umowy.

- Jeżeli zgłoszone wady i wniesione uwagi uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 13 ust. 1 pkt. 1) lit. c) znajdują odpowiednie zastosowanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprawności dokumentacji przez inny podmiot dysponujący stosownymi uprawnieniami.

- Strony ustalają, że w dniu przekazania i odbioru opracowań będących przedmiotem umowy, Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa w całości autorskie prawa majątkowe do tych opracowań.

§7

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji jakości także po terminie określonym w ust. 2 jeżeli reklamował wadę dokumentacji przed upływem tego terminu.

- Zamawiający powiadamia pisemnie wykonawcę o wadach w przedmiocie umowy, stwierdzonych w okresie gwarancji.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, to zamawiający może zlecić innej jednostce ich usunięcie na koszt wykonawcy.

- W przypadku gdy na podstawie złożonego przez Wykonawcę wniosku o którym mowa w § 1 ust. 5 pkt. 2) Zamawiający nie uzyska dokumentu formalno – prawnego uprawniającego do rozpoczęcia prac, Wykonawca zobowiązany będzie własnym staraniem i na własny koszt, do dostosowania i uzupełnienia braków w dokumentacji , w terminie uzgodnionym przez strony, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia.

§8

- Za wykonanie przedmiotu umowy, który został opisany w §1 umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: …………………. zł, (słownie …………………… złotych 00/100), w tym stawka podatku VAT - …………..%,

- Kwoty wynagrodzenia brutto określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych 
w niniejszej umowie, obowiązujący podatek VAT, a także wynagrodzenie za autorskie prawa majątkowe.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów wykonania egzemplarzy dokumentacji ponad liczbę wymienioną w §1 ust. 7 umowy.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy, z zastrzeżeniem postanowień §16 ust. 2 pkt. 2).

- Należność płatna ze środków Gminy Żary o statusie miejskim zabezpieczonych i ujętych 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2022, na zadanie pn.: „Przebudowa dróg w ul. Spokojna, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki w Żarach – aktualizacja dokumentacji technicznej”. Zmiana klasyfikacji nie wymaga aneksu do umowy.

§9

- Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w § 8 ust. 1 nastąpi na podstawie faktury końcowej po protokolarnym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 
z zastrzeżeniem postanowień §6 ust. 8 niniejszej umowy.

- Strony ustaliły termin płatności faktur – do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT.

      - Należność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na rachunek bankowy  Wykonawcy nr ………………………………. Zmiana rachunku bankowego wymaga Aneksu do umowy.

      - Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

      - W przypadku gdy Wykonawca powierzył wykonanie części prac objętych przedmiotem umowy Podwykonawcom (§11), Zamawiający dokona zapłaty faktur  w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty otrzymania faktury wraz z pisemnym oświadczeniem Podwykonawcy 
o zrealizowaniu względem niego płatności przez Wykonawcę.

§10

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełen zakres przedmiotu umowy lub przez podwykonawców.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z udziałem osób wskazanych w formularzu oferty, który stanowi załącznik nr 5 do umowy.

- Wykonawca może zaproponować zmianę osób przedstawionych w formularzu oferty. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, z uwzględnieniem postanowień ust. 5.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przedstawionych 
w formularzu oferty, jeżeli uzna, iż osoby te nie wykonują w sposób należyty swoich obowiązków wynikających z umowy.

- W przypadku zmiany osób przedstawionych w formularzu oferty, na nowe osoby, muszą one spełniać co najmniej wymagania określone w ofercie.

- Wykonawca obowiązany jest zmienić osoby przedstawione w formularzu oferty 
na żądanie Zamawiającego, w terminie przezeń wskazanym.

- Wykonawca poniesie we własnym zakresie wszelkie koszty związane ze zmianą osób przedstawionych w formularzu oferty.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierza wykonanie części prac objętych przedmiotem umowy podwykonawcom zastosowanie ma § 11.

§ 11

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych prawem uprawnień i kwalifikacji podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
z podwykonawcą.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Powierzenie wykonania części usług podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy podwykonawców i przyjmuje wobec nich funkcję koordynacyjną.

- Zmiana podwykonawcy lub powierzenie innych części prac podwykonawcom może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019r., poz. 2019), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§12

- Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że z dniem przekazania i odbioru opracowań stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia umownego na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych opracowań na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania, zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkiej dostępnej pomocy finansowej dla realizacji inwestycji będącej przedmiotem opracowania,

- wykorzystywanie opracowań w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem opracowania.

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na jego rzecz w terminie 7 dni prawa autorskie majątkowe, niewymienione w §11 ust. 2 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

- Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu umowy. W razie jakichkolwiek roszczeń Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę.

- Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach o naruszeniu praw jak w ust. 1 i o procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych Zamawiającemu 
w ramach przedmiotowej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów prawnych i innych niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie po ich powstaniu tak, aby nie obciążały Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa 
w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.

§13

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy, o których mowa w §1 ust. 5 w związku z § 6 ust. 2 w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub nieuwzględnieniu uwag ujawnionych, wniesionych przez Zamawiającego do przekazanej mu dokumentacji projektowo – kosztorysowej lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

- w przypadku powierzenia wykonywania przedmiotu umowy podwykonawcy niezgłoszonemu Zamawiającemu, w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każde zdarzenie,

- za uchybienie obowiązkowi wynikającemu z § 7 ust. 7 w uzgodnionym przez strony terminie w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia w wyznaczonym terminie ustalonych wad powstałych z winy Wykonawcy, spowoduje usunięcie ich przez  Zamawiającego na koszt 
i odpowiedzialność Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych o których mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a) - e) nie może przekroczyć 70% wartości brutto umowy.

§ 14

- Strony maja prawo przerwać w uzasadnionych przypadkach, w drodze porozumienia dwustronnego, prace projektowe, będące przedmiotem umowy.

- W sytuacji o której mowa w ust. 1:

- w terminie 7 dni od dnia podpisania porozumienia Strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień przerwania,

- wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- zamawiający zobowiązuje się do dokonania i odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do momentu przerwania.

- Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

- wykonywania umowy w sposób nienależyty lub niezgodny z postanowieniami umowy czy też poleceniami Zamawiającego,

- nie przekazania aktualizacji rozwiązań projektowych, o której mowa w §1 ust.5 pkt.1) 
w terminie 90 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy,

- gdy stan zaawansowania prac nie gwarantuje ukończenia przedmiotu umowy w terminie umownym.

- dalszego działania lub zaniechania Wykonawcy skutkującego obowiązkiem naliczenia kary umownej, pomimo przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych o której mowa w § 13 ust. 4 niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym.

- W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy lub realizacji części przedmiotu umowy z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 2, 3 i 4 wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem zamawiającego.

§15

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za sporządzenie postanowień umowy i ich realizację jest  Pani Elżbieta Warchoł – Inspektor Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska UM Żary, tel. 68 470 82 84, e-mail: elzbieta.warchol@um.zary.pl.

§16

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 ustawy Pzp, a także w następujących okolicznościach:

- zmiana terminu realizacji umowy:

    - zmiana terminów wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy.

    - w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym sytuacji przedłużenia obowiązywania lub konieczności wprowadzenia rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niezależnych od wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy.

Stwierdzenie wpływu w/w okoliczności na termin realizacji przedmiotu umowy nastąpi na podstawie dowodów przedłożonych przez Wykonawcę, potwierdzających wpływ w/w okoliczności na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym termin jej realizacji.

- przekroczenia określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp. z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę,

- zmiany w trakcie wykonywania umowy warunków projektowania, z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy lub 
w przypadku otrzymania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., które skutkują koniecznością zmiany założeń projektowych określonych w opisie przedmiotu umowy,

  - zmiana wynagrodzenia:

    - w przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy lub zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie stało się niemożliwe z przyczyn niezależnych i niemożliwych do przewidzenia przez Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,

    - w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT, oraz w wyniku zaistnienia przypadków, o których mowa w pkt. 1) lit. d) powyżej.

    - zmiany poziomu cen materiałów lub kosztów związanych z realizacja zamówienia, wynikająca z kwartalnego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w sytuacji gdy zmiana przekroczy 10% porównując średnie ceny z dnia złożenia oferty, do średnich cen aktualnych w dniu złożenia wniosku. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak również obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu zmiany ceny materiałów lub kosztów może nastąpić raz na kwartał, przy czym pierwsza zmiana może nastąpić nie wcześniej niż po 6 miesiącach od zawarcia niniejszej umowy.

- Warunkiem dokonania zmian o których mowa w ust. 2 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

- Zamawiający określa maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, z przyczyn o których mowa w §16 ust. 1) pkt. 2) lit. c), na 10% wartości brutto umowy.

§17

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami), ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 
z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1025), oraz inne właściwe do przedmiotu umowy.

- Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§18

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Niniejszą umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

§19

Integralną część niniejszej umowy stanowią załącznik:

- Załącznik nr 1 – wytyczne zamawiającego do aktualizacji wraz z załącznikami.

- Załącznik nr 2 – oświadczenie projektanta 1.

- Załącznik nr 3 – oświadczenie projektanta 2.

- Załącznik nr 4 – oświadczenie projektanta 3.

- Załącznik nr 5 – formularz oferty.

ZAMAWIAJACY: 									WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy nr ……………….

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 1

Ja niżej podpisany …………………………………………………. (imię i nazwisko) oświadczam, że w dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa dróg w ul. Spokojna, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki w Żarach - aktualizacja dokumentacji technicznej” użycie znaków towarowych, w szczególności:

…………………… (należy podać wszystkie użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe)

jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie byłem w stanie opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń z następujących powodów:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie informuję, że jako projektant dopuszczam rozwiązania równoważne wskazanym przez znaki towarowe w sytuacji, gdy wykonawca wykaże, że nie spowodują one niezgodności z dokumentacje projektową, nie obniżą oczekiwanej jakości i funkcjonalności projektowanych rozwiązań.

Opis równoważności dla poszczególnych znaków towarowych:

- (należy podać wszystkie użyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe które się pojawiły wraz z opisem równoważności)

Załącznik nr 3 do umowy nr………………….

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 2

Ja niżej podpisany …………………………………………………. (imię i nazwisko) oświadczam, że w przypadku użycia w niniejszej dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa dróg w ul. Spokojnej, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki - aktualizacja dokumentacji technicznej”  odniesień do:

a) 	Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b) 	norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

c) 	europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

d) 	wspólnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktów teleinformatycznych określone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylającego decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e) 	norm międzynarodowych,

f) 	specyfikacji technicznych, których przestrzeganie nie jest obowiązkowe, przyjętych przez instytucję normalizacyjną, wyspecjalizowaną w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i stałego stosowania w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,

g) 	innych systemów referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne.

dopuszczam stosowanie rozwiązań (w tym systemów odniesienia) równoważnych.

Na podstawie niniejszego oświadczenia wykonawcy powinni założyć, że każdemu odniesieniu do elementów wskazanych w lit. a-g użytemu dokumentacji projektowej towarzyszy sformułowanie „lub równoważne”.

Załącznik nr 4 do umowy nr………………….

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 3

Ja niżej podpisany …………………………………………………. (imię i nazwisko) oświadczam, że w przypadku użycia w niniejszej dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa dróg w ul. Spokojna, Kossaka, Chełmońskiego, Matejki - aktualizacja dokumentacji technicznej”  wymogów dotyczących posiadania oznakowania w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych (w szczególności certyfikaty…………………… (należy wpisać wszystkie certyfikaty które są w dokumentacji projektowej)) spełnione są przesłanki wskazane poniżej:

1) 	wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych, dostaw lub usług będących przedmiotem tego zamówienia;

2) 	wymagania dotyczące oznakowania są oparte na obiektywnie możliwych do sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;

3) 	warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, w tym podmioty należące do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy społeczni, producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;

4) 	oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

5) 	wymagania dotyczące oznakowania są określane przez podmiot trzeci, na który wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

Jednocześnie informuje, że jako projektant dopuszczam wszystkie równoważne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane spełniają równoważne wymagania lub środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania.