Umowa nr …………………..

zawarta w  dniu ………………… 2014 r. w Żarach

o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim

z siedzibą przy ul. Rynek 1-5 w Żarach

reprezentowaną w niniejszej Umowie przez:

Wacława Maciuszonka – Burmistrza Miasta Żary,

przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Gminy Żary, zwaną dalej Zamawiającym

oraz

…………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30000 euro zawarto umowę następującej treści:

§1

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi ul. Gospodarcza”.

        - Na komplet dokumentacji projektowo – kosztorysowej wchodzić będą następujące opracowania i dokumenty:

- Koncepcja zawierająca propozycje rozwiązań projektowych opracowana w wersji graficznej i opisowej, którą należy uzgodnić z Zamawiającym,

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz ze wszystkimi niezbędnymi warunkami technicznymi (branżowymi), opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, związanymi ze specyfiką i zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem, uprawniającymi do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, projekt budowlany należy uzgodnić z Zamawiającym,

- Przedmiary robót,

- Kosztorysy inwestorskie

- Projekt docelowej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót,

- Złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Żarach

        - Przedmiot umowy obejmuje opracowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do budowy drogi ul. Gospodarczej w Żarach w zakresie opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu. Obszar ulicy objętej przebudową przedstawia Załącznik nr 1 do niniejszej umowy, tj. mapa sytuacyjno – wysokościowa z naniesionym zakresem opracowania.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

        - Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,

        - Przedstawienie propozycji rozwiązań projektowych, tj. koncepcji opracowanej w wersji graficznej i opisowej uwzględniającej wytyczne Zamawiającego określone w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz warunki techniczne (branżowe), obowiązujące przepisy, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej w przedmiocie zamówienia.

        - Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych w zakresie:

- budowy drogi ul. Gospodarczej wraz z zaprojektowaniem konstrukcji drogi,

- odwodnienia projektowanej drogi,

- budowy oświetlenia drogi – typ. LED,

- zjazdu do działki nr 2/5.

        - Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego,

        - Opracowanie pozostałych projektów branżowych wynikających z uzgodnień i zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych,

        - Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ do zarządzania ruchem drogowym,

        - Przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich opracowań i branż. Zakres prac objęty w przedmiarach robót i kosztorysach inwestorskich odpowiadać musi zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanych projektów budowlanych i wykonawczych. Zamawiający wymaga aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót sporządzone zostały dla przedmiotowej ulicy odrębnie w podziale na poszczególne elementy robót tj. dróg, zjazdy, chodniki wraz z dojściami do posesji, kanalizacja deszczowa, przyłącza, oświetlenie drogowe. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót określające zakres prac likwidacji zaistniałych kolizji winny być przypisane do poszczególnych elementów, których kolizja dotyczy.

        - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane odrębnie dla każdej branży,

        - Opracowanie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żarach wraz z przekazaniem kopii formularza wniosku potwierdzającego złożenie dokumentacji.

Kompletność wniosku musi być potwierdzona przez Starostwo Powiatowe w Żarach.

        - Wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej, określającej warunki gruntowo – wodne dla obszaru posadowienia projektowanego obiektu.

        - Wykonanie innych opracowań niezbędnych do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji, w tym również dokumentacje projektowe rozwiązania ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem i uzyskaniem dokumentu uprawniającego do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją,

        - Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, decyzji związanych ze specyfiką i zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem, uprawniającymi do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, w tym m.in. decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami:

- Etap I – wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji zawierającej propozycję rozwiązań projektowych (możliwość opracowania na mapie sytuacyjno – wysokościowej do celów opiniodawczych) uwzględniającej wytyczne Zamawiającego określone w ust. 4 oraz warunki techniczne branżowe.

- Etap II – uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, w tym uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego przez Zamawiającego, sporządzenie i złożenie kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z przekazaniem Zamawiającemu kopii formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę potwierdzającego złożenie dokumentacji do Starostwa Powiatowego wraz z potwierdzeniem złożenia kompletnej dokumentacji. Przekazanie pozostałych projektów budowlanych, projektów wykonawczych, zatwierdzonego projektu organizacji ruchu docelowego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. Ponadto przekazanie całości dokumentacji wraz z uzgodnieniami w wersji elektronicznej na CD (wersje plików PDF). Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być tożsama z dokumentacją w wersji papierowej. Jeżeli dokumentacja w wersji elektronicznej będzie się różnić od dokumentacji w wersji papierowej Wykonawca zostanie wezwany do jej uzupełnienia bądź poprawienia w ramach niniejszej umowy.

- Wytyczne zamawiającego do projektowania:

- Branża drogowa

- ul. Gospodarcza  – kategoria ruchu – KR4, klasa drogi – L, prędkość projektowa 50 km/h

- szerokość jezdni drogi – 6,0 m,

- nawierzchnia ulicy asfaltowa

- chodniki i ścieżki rowerowe zgodnie z uwarunkowaniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- zjazd do działki nr 2/5,

- w przypadku wystąpienia kolizji należy przewidzieć wycinkę drzew, uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę ze Starostwa Powiatowego w Żarach oraz opracować projekt nasadzeń wynikających z ww. decyzji,

- należy zaprojektować oświetlenie drogowe typu LED,

- na całym zakresie opracowania należy przewidzieć do przebudowy (gdy zajdzie taka konieczność) urządzenia obce itp.

- dokumentacja projektowa musi w sposób kompleksowy przedstawiać połączenia/nawiązania ulic przyległych (dotyczy to również terenów/posesji przyległych do pasa drogowego)

- w projektach wykonawczych przedstawić szczegółowe powiązania (połączenia) nowej (projektowanej) nawierzchni ulicy, terenów posesji, chodników, ścieżek rowerowych z istniejącymi w przyległych ulicach.

- Dokumentację projektowo – kosztorysową  należy podzielić na dwa etapy:

- Budowa drogi ul. Gospodarczej

- Budowa oświetlenia drogi ul. Gospodarczej,

- Branża instalacyjna (kanalizacja deszczowa) – należy zaprojektować odwodnienie drogi,

- Branża elektryczna – na całym zakresie opracowania zaprojektować oświetlenie drogowe typu LED.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące ilości opracowań odpowiednio dla każdego etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymienionych w ust. 4 pkt. 2) niniejszego paragrafu:

- 7 kpl. projektu budowlanego (w tym 4 złożone do Starostwa Powiatowego jako załącznik do wniosku o pozwolenie na budowę),

- 5 kpl. projektów wykonawczych,

- 5 kpl. docelowej organizacji ruchu,

- 5 kpl. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- 2 kpl. przedmiarów robót,

- 2 kpl. kosztorysów inwestorskich

- Całość dokumentacji łącznie ze skanami pełnej dokumentacji formalno – prawnej należy dodatkowo przekazać w wersji elektronicznej (format plików: PDF) – 2 szt.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami], Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późniejszymi zmianami], Polskimi Normami, uzgodnieniami branżowymi, zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy narzędzi i materiałów własnych.

- Koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty uzgodnień dokumentacji projektowej, koszty materiałów ponosi Wykonawca.

§2

Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy.

§3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

              - Przekazanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

              - Zatwierdzenie w terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę koncepcji zawierającej propozycje rozwiązań projektowych uwzględniającą wytyczne Zamawiającego określone w § 1 oraz warunki techniczne (branżowe).

              - Zatwierdzenie w terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę projektu budowlanego,

              - Odbiór przedmiotu umowy

              - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§4

- Niezależnie od obowiązków określonych w §1 do obowiązków Wykonawcy należą czynności podstawowe, a w szczególności:

- uzyskanie map do celów projektowych, mapy władania i wypisów z rejestru gruntów,

- opracowanie, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień, a w szczególności z właścicielami sieci, zarządcami dróg w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji oraz ponoszenie kosztów związanych z ich uzyskaniem,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji wynikających ze specyfiki zamówienia m.in.: decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji zezwalającej na wycinkę drzew itp.,

- uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych oraz uwzględnienie w wykonywanym  przedmiocie umowy uzgodnień i wytycznych branżowych wydanych przez np. ZWiK Sp. z o.o., Zakład Energetyczny ENEA S.A., Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu, TP S.A. DIALOG, Telekomunikacja Polska S.A. i Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żarach oraz innych właściwych w przedmiocie zamówienia jednostek,

- sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie odrębnej umowy, na żądanie i zlecenie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie określonym Prawem budowlanym,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań.

§5

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

§6

- Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2014r., w tym:

- Etap I w terminie 21 dni kalendarzowych licząc od daty otrzymania pełnomocnictwa,

- Etap II w terminie do 10 grudnia 2014r.

Termin wykonania etapu drugiego stanowi termin realizacji całego przedmiotu umowy.

- Miejscem odbioru wykonanych prac jest siedziba Zamawiającego – Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska UM Żary, Rynek 1-5 - pok.33.

- Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia kompletności, poprawności oraz jakości wykonanej i przekazanej dokumentacji.

- Z odbioru każdego etapu przedmiotu umowy strony sporządzą protokół zdawczo – odbiorczy, a datę sporządzenia tego protokołu traktuje się za datę wykonania tego etapu.

- Na czas odbioru Wykonawca złoży także odpowiednio:

- wykaz wykonanych opracowań,

- pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- na czas odbioru etapu II – pisemne oświadczenie, że zakres prac objęty w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim odpowiada zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanych projektów,

- na czas odbioru etapu II – pisemne oświadczenie, że dokumentacja w wersji papierowej jest tożsama z dokumentacją w wersji elektronicznej na CD.

- Na czas odbioru etapu II – kopia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę z potwierdzeniem złożenia w Starostwie Powiatowym wraz z potwierdzeniem

- Wykaz opracowań, pisemne oświadczenia o których mowa powyżej stanowią integralną część odbioru każdego etapu.

- Nie zgłoszenie do przekazanej dokumentacji uwag przez Zamawiającego w terminie 14 dni lub stwierdzenie na piśmie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Zamawiający może wnieść uwagi również po tym terminie – zastosowanie mają wtedy ust. 9 i 10.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru i po odbiorze wadliwości lub zastrzeżeń do wykonanej pracy Zamawiający powiadamia o tej wadliwości Wykonawcę lub wniesie uwagi w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Ujawnione wady i wniesione uwagi w trakcie odbioru lub po odbiorze Wykonawca usunie/uwzględni w ramach niniejszej umowy w terminie uzgodnionym przez strony.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru przez Zamawiającego, że wskazane Wykonawcy wady i przekazane uwagi nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce i zostaną mu naliczone kary zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1) umowy.

- Jeżeli zgłoszone w trakcie odbioru wady i wniesione uwagi uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 12 ust. 1 pkt. 1) znajdują odpowiednie zastosowanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprawności dokumentacji przez inny podmiot dysponujący stosownymi uprawnieniami.

- Strony ustalają, że w dniu przekazania i odbioru opracowań będących przedmiotem umowy, Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa w całości autorskie prawa majątkowe do tych opracowań.

§7

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

§8

- Za wykonanie przedmiotu umowy, który został opisany w §1 umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- kwota netto:	………………… zł, (słownie: ……………………………………..)

- stawka podatku VAT - 23%,

- kwota brutto:	………….. zł, (słownie …………………………………………..)

z zastrzeżeniem §13 ust. 2 pkt. 4).

- Kwoty wynagrodzenia brutto określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, obowiązujący podatek VAT, a także wynagrodzenie za autorskie prawa majątkowe.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów wykonania egzemplarzy dokumentacji ponad liczbę wymienioną w §1 ust. 5 umowy.

- Rozliczenie należności, o których mowa w § 8, ust. 1 umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego wszystkich prac składających się na wykonanie przedmiotu umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy.

§9

- Strony ustalają następujący sposób rozliczenia należności, o której mowa w § 8 ust. 1:

- Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej po protokolarnym odbiorze końcowym,

- Strony ustaliły termin płatności faktury - 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT.

- Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

- Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§10

Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełen zakres przedmiotu umowy.

§11

- Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że z dniem przekazania i odbioru opracowań stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia umownego na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych opracowań na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania, zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkiej dostępnej pomocy finansowej dla realizacji inwestycji będącej przedmiotem opracowania,

- wykorzystywanie opracowań w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem opracowania.

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na jego rzecz w terminie 7 dni prawa autorskie majątkowe, niewymienione w §11 ust. 2 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §8.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

- Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu umowy. W razie jakichkolwiek roszczeń Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę.

- Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach o naruszeniu praw jak w ust. 1 i o procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów prawnych i innych niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie po ich powstaniu tak, aby nie obciążały Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.

§12

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy, o których mowa w §1 ust.3 w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub nieuwzględnieniu uwag ujawnionych, wniesionych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia w wyznaczonym terminie ustalonych wad powstałych z winy Wykonawcy, spowoduje usunięcie ich przez  Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§13

- Strony mają prawo przerwać w uzasadnionych przypadkach, w drodze porozumienia
dwustronnego, prace projektowe, będące przedmiotem niniejszej umowy.

- W sytuacji, o której mowa w ust 1 :

- w terminie 7 dni od dnia podpisania porozumienia Strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień przerwania,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do momentu przerwania.

- Zamawiający obniży wynagrodzenie proporcjonalnie do wykonanej pracy.

§14

Zamawiający wyznacza panią Ewę Goraj jako osobę odpowiedzialna za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

§15

- Istotna zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust. 2.

- Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach:

1) zmiana terminów wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy 
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy,

2) zmiana wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 8 ust. 1 pkt. 3) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT.

§16

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 121, z późn. zm.), oraz inne właściwe do przedmiotu umowy.

- Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§17

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego , jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: 									WYKONAWCA: