Umowa nr ………………………….

zawarta w  dniu ………………………… w Żarach

pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy pl. Rynek 1-5 w Żarach reprezentowaną w niniejszej umowie przez: Danutę Madej – Burmistrza Miasta Żary, przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Gminy Żary

zwaną dalej Zamawiającym

oraz

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego następującego przedmiotu umowy: prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa drogi wraz z infrastrukturą techniczną – ul. Morelowa w Żarach”, wykonywanego na podstawie:

1) zatwierdzonej (decyzją pozwolenie na budowę nr 174/2010 z dnia 22.03.2010r.)     dokumentacji projektowo-kosztorysowej,, sporządzonej przez TMG Tomasz Grześkowiak, ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra, na którą składają się następujące opracowania:

- Projekt budowlany ul. Czereśniowej i Morelowej w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej,

- Projekt wykonawczy ul. Czereśniowej i Morelowej w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej,

- Docelowy projekt organizacji ruchu ul. Morelowej i Czereśniowej.

2). Dokumentacji technicznej budowy zjazdów indywidualnych oraz dojść do posesji do działek nr 769, 771, 772, 776 na ulicy Morelowej w Żarach sporządzonej przez TMG Tomasz Grześkowiak, ul. Geodetów 43/7, 65-339 Zielona Góra, na którą składają się następujące opracowania:

- Plan zagospodarowania terenu,

- Część opisowa

3) Kosztorysów ofertowych  ul. Morelowa w branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu obowiązków wynikającego z prowadzenia nadzoru inwestorskiego określonego w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290), w szczególności:

  - reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektowo - kosztorysową, o której mowa w ust 1, warunkami technicznymi i uzgodnieniami uzyskanymi na etapie opracowania dokumentacji projektowej stanowiącymi załączniki do tej dokumentacji, przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;

  - sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

- Ponadto do obowiązków prowadzącego nadzór inwestorski będzie należało m. in.:

- Zapoznanie się z dokumentacją projektowo – kosztorysową powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z dokumentami formalno – prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

- Zapoznanie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami,

- Kontrola realizacji inwestycji i robót budowlanych realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz przez Podwykonawców przez niego wskazanych, na których udział w realizacji robót wyraził zgodę Zamawiający,

- Udział w radach budowy, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych,

- Udział w przeglądach wynikłych z zakresu gwarancji i rękojmi,

- Sporządzanie przy udziale Wykonawcy robót budowlanych protokołów konieczności wykonania robót zamiennych i robót zaniechanych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót oraz ewentualnych robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania,

- W przypadku wystąpienia robót zamiennych i zaniechanych lub dodatkowych, o których mowa w umowie z Wykonawcą robót – weryfikacja (sprawdzenie) odpowiednio kosztorysów różnicowych, rozliczeniowych i ofertowych,

- W przypadku odstąpienia od umowy z Wykonawcą robót, udział w sporządzeniu przez Wykonawcę robót szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót). Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonywania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz odnotowywania w dzienniku budowy każdorazowego pobytu na budowie w celu potwierdzenia spełnienia warunku określonego w §1 ust. 4, a także wszelkich decyzji i odbiorów dokonanych w czasie realizacji inwestycji,

- Przestrzeganie zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący zagrożenie życia, bądź zdrowia lub mogący narazić Zamawiającego na straty – Wykonawca zwraca na to uwagę kierownikowi robót i niezwłocznie zgłasza Zamawiającemu,

- Sprawdzanie posiadania przez kierownika robót odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań, itp.) dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny dokonuje się na placu budowy przed wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących jakości wyrobu przewidzianego do wbudowania Wykonawca ma obowiązek żądania od Wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego o zaistniałym fakcie,

- Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem robót i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego,

- Kontrola usunięcia przez Wykonawcę robót wad stwierdzonych w trakcie nadzoru nad realizacją budowy oraz w trakcie dokonywanych odbiorów – potwierdzonych protokołem,

- Przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym są realizowane roboty budowlane,

- Weryfikacja i sprawdzenie kompletności dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) oraz złożenie oświadczenia o zweryfikowaniu i potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej oraz o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową, wszelkimi dokumentami formalno – prawnymi dotyczącymi przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonaniu wszystkich prób i sprawdzeń oraz o uporządkowaniu terenu inwestycji oraz terenu przyległego do inwestycji. Wzór oświadczenia inspektora nadzoru stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- wykonywanie powierzonych czynności sumiennie, fachowo i należycie, zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczna,

- przestrzeganie bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowanie Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach, a zwłaszcza uchybieniach w realizacji robót budowlanych,

- powołany przez Zamawiającego Inspektor nadzoru nie może wydawać Wykonawcy robót poleceń realizacji robót dodatkowych, nieobjętych umowami na roboty dodatkowe; jeżeli pojawi się konieczność wykonania takich robót, Inspektor powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,

- Inspektor nie może wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego,

- W kontaktach z osobami trzecimi Inspektor nadzoru ma obowiązek współdziałania z osobami reprezentującymi Zamawiającego,

- Inspektor zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu informacje o wszelkich problemach i zagrożeniach, istotnych z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidywać.

- Wykonawca będzie nadzorował realizację budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu  oraz na wezwanie kierownika robót lub Zamawiającego.

- W przypadku choroby, urlopu lub innej sytuacji, z powodu której osoba wymieniona w §5 nie będzie mogła realizować przedmiotu umowy przez okres dłuższy niż 5 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć zastępstwo. Osoba zastępująca musi posiadać tożsame kwalifikacje jak osoba zastępowana, zgłosić ten fakt Zamawiającemu, dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz przekazać Zamawiającemu stosowne zawiadomienie o zmianie inspektora nadzoru.

§ 2

Wykonawca wykonuje czynności, o których mowa w §1 od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych wynikającej z udzielonej przez niego gwarancji i rękojmi, bez względu na faktyczny czas trwania robót.

§ 3

- Za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego określonych w §1 umowy uzgodniono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ………………….. złotych …../100)

z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje należny podatek VAT.

- W ramach wynagrodzenia Wykonawca będzie wykonywał nadzór także względem ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zapłacone zostanie Wykonawcy na podstawie:

- jednej faktury częściowej w wysokości 40% wynagrodzenia określonego w ust.1 po osiągnięciu przez Wykonawcę robót budowlanych 50% stopnia zaawansowania robót. Potwierdzenie 50% zaawansowania robót budowlanych nastąpi na podstawie wartości sumy zaakceptowanych przez Zamawiającego do wypłaty faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę robót budowlanych,

- faktury końcowej po zakończeniu prac określonych w §1 i dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych, nad którymi Wykonawca pełnić będzie nadzór inwestorski. Faktura końcowa stanowić będzie różnicę pomiędzy wynagrodzeniem brutto określonym w ust.1, a wynagrodzeniem rozliczonym na podstawie faktury częściowej,

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę jest dokonanie protokolarnego odbioru końcowego robót.

- Strony ustaliły termin płatności faktury na 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.

- Należność będzie regulowana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

- Za dzień spełnienia świadczenia, uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotowego zadania oraz nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z Wykonawcą robót budowlanych w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – wynagrodzenie za pełnienie obowiązków nadzoru zostanie obniżone proporcjonalnie do wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wystąpienia robót zaniechanych. Obniżenie wynagrodzenia nastąpi proporcjonalnie do zakresu robót zaniechanych.

- Należności będą regulowane przelewem ze środków Gminy Żary o statusie miejskim 
dział 600, rozdział 60016, § 6050 – „Budowa drogi ul. Morelowa”, na rachunek bankowy Wykonawcy nr:…………………………………………………………………

Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy wymaga Aneksu do umowy. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga aneksu do umowy.

§ 4

- Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek niewykonania albo nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

- Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający poniesie szkodę, to Wykonawca zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

- Za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Za każdorazowy brak uczestnictwa w radach budowy, komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego oraz uczestnictwa w odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, w próbach i odbiorach urządzeń technicznych oraz przy odbiorze końcowym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 4 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każde takie zdarzenie.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie należnych kar z wynagrodzenia.

§ 5

Wykonawca wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego  następujące osoby :

- ……………………………….. w specjalności inżynieryjnej – drogowej, pełniący jednocześnie funkcję koordynatora prac zespołu inspektorów nadzoru,

- ……………………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- ……………………………….. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

§ 6

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy będzie Grzegorz Kowalczyk – inspektor WIT UM Żary.

§ 7

Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy w wersji elektronicznej dokumentację projektową, wg której realizowane będą roboty, kserokopię decyzji zezwalającej na realizację inwestycji oraz kserokopię umowy z Wykonawcą robót wraz z załącznikami.

§ 8

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.

§ 9

W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w §1 niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia.

§ 10

Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami).

- Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 12

Integralnymi załącznikami do umowy są:

  - formularz oferty Wykonawcy złożony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa (załącznik nr 1 do umowy).

  - wzór oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego (załącznik nr 2 do umowy).

§ 13

- Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

WYKONAWCA:								ZAMAWIAJĄCY