Umowa nr …………………….

zawarta w Żarach w dniu …………………………

pomiędzy

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy Rynek 1-5 w Żarach reprezentowaną przez: Wacława Maciuszonka – Burmistrza Miasta Żary, 
przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Gminy, 
zwaną dalej Zamawiającym, oraz

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego 
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania bieżącą konserwację w budynku socjalno-biurowym zlokalizowanym na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt  w Żarach przy ul. Żurawiej 32 oraz konserwację ogrodzenia przed wejściem do budynku.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy 
i  zobowiązuje się do:

- wykonania prac z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy 
i techniki,

- wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp 
i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,

- uprzątnięcia terenu objętego remontem po zakończeniu robót budowlanych objętych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania miejsca wykonania robót,

- udostępnienie Wykonawcy poboru energii elektrycznej,

- odebranie wykonanych robót,

- terminowej zapłaty należności Wykonawcy.

§ 3

- Termin zakończenia prac objętych niniejszą umową ustala się do dnia 28 listopada  2014 roku.

- Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy złożonym na piśmie. W takim przypadku strony dokonają ustalenia nowego terminu wykonania robót.

- O gotowości dokonania odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 3 dni przed planowanym zakończeniem robót.

- W przypadku zakończenia robót zanikowych lub ulegających zakryciu Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru tych prac w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia go  o tym fakcie przez Wykonawcę.

- Ewentualne wady stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty zakończenia odbioru końcowego.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości …………………………………..
(słownie: ………………………………………………………………………...……)

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, wówczas Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.

- Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie na podstawie umowy na prace dodatkowe.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do oszacowania kosztów prac dodatkowych, co nie jest równoznaczne z tym że będą one przez niego wykonane.

§ 5

- Rozliczenie za wykonanie zakresu robót nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wystawionej po wykonaniu i protokolarnym odbiorze zakresu robót przez komisję odbiorową. Należność regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe wypłacone zostanie według zasad ustalonych w umowie na prace dodatkowe.

- Za dzień spełnienia świadczenia o którym mowa w § 5 ust. 1 uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 ust. 1 umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki;

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- Oprócz kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa wartość kar zastrzeżonych w umowie.

§ 7

- Oprócz przypadków określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku:

- nie przystąpienia do realizacji robót określonych umową w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania placu budowy bez zgody Zamawiającego.

- w trakcie realizacji zadania wstrzymanie robót na okres dłuższy niż 7 dni kalendarzowych bez zgody Zamawiającego.

- Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku rozwiązania umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozwiązania umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień rozwiązania,

- zabezpieczy na własny koszt przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego lub realizacji części przedmiotu zamówienia z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

§ 8

- Wykonawca udziela rękojmi na wykonany przedmiot umowy, o którym mowa  w §1 w wymiarze 36 miesięcy.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Odbiorowi końcowemu podlegać będzie przedmiot umowy o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca usunie w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie trwania rękojmi.

§ 9

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne przepisy właściwe do przedmiotu umowy.

- Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający wyznacza panią Patrycję Dendewicz, jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

§ 11

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

§12

Załącznik wymieniony w umowie stanowi integralną jej część.

………………………………………….		………………………………………..

Zamawiający							Wykonawca