Umowa nr WIT/……/2016

zawarta w dniu …………………………….. w Żarach

pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą: pl. Rynek 1 – 5, 68 – 200 Żary, NIP: 928-207-76-26, REGON: 970770540, reprezentowaną w niniejszej umowie przez: Danutę Madej – Burmistrza Miasta Żary, przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Gminy, zwaną dalej Zamawiającym,

oraz

…………………………………………………………………………..……………………………………..

……………………………………………………………………..…………………………………………..

…………………………………………………………………………..……………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30 000 euro zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania oraz uzyskania dokumentów, dotyczących realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego polegającego na zagospodarowaniu terenu poprzez budowę  ścieżki rowerowej  wraz ciągiem pieszym od ul Górnośląskiej do ul. Przeładunkowej w Żarach dz. nr 88 ,82/5 ,82/11 ,82/18 ,82/22 ,82/17, 127/8 obr. 7  w zakresie:

  - program funkcjonalno – użytkowego wymaganego do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres inwestycji. Przedmiotowe zadanie należy wykonać m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  (Dz. U. 2013.1129, z późniejszymi zmianami) oraz innymi przepisami właściwymi w przedmiocie zamówienia.

  - ustalenia (oszacowanie) wartości zamówienia na roboty budowlane na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (zarys kosztorysu inwestorskiego),

- Zakres zagospodarowania terenu obejmuje:

- Zaprojektowanie i wykonanie kładki nad terenami kolei oznaczonymi jako działki nr 82/11 82/5  jako obiektu mostowego ramowego ze wspornikami o układzie funkcjonalnym zapewniającym przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego oraz dostępu osób niepełnosprawnych wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zalecana nawierzchnia na obiekcie- epoksydowa antypoślizgowa. Szerokość użytkowa kładki 3,50m

- Zaprojektowanie i wykonanie pochylni oraz dojść i ciągu rowerowego do kładki                     Należy przewidzieć w razie konieczności przebudowę/budowę skrzyżowań z ul. Górnośląską i ul. Przeładunkowa ,

- wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej, określającej warunki gruntowo – wodne dla obszaru posadowienia projektowanego obiektu,

- uzyskanie aktualnych map władania i wypisów z rejestrów gruntów oraz map sytuacyjno-wysokościowych do celów opiniodawczych.

§ 2

- Przedmiot niniejszej umowy powinien być wykonany z należytą starannością, zgodnie z:

- wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w §1 ust 2 niniejszej umowy  oraz inne właściwe podmioty,

- aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami,

- Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz odpowiednimi aktami (przepisami) wykonawczymi,

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz odpowiednimi aktami (przepisami) wykonawczymi. Opracowany przez Wykonawcę program funkcjonalno – użytkowy stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i roboty budowlane, wykonywane na podstawie tego opracowania. Dlatego też zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może wskazywać w programie funkcjonalno – użytkowym znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie może opisać „przedmiotu zamówienia” za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia zastosowania takich rozwiązań w programie funkcjonalno -  użytkowym oraz wskazać rozwiązania równoważne, poprzez dokładny opis, podanie parametrów (+,-) itp., celem, zapewnienia równego traktowania potencjalnych wykonawców robót budowlanych.

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012.462, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  (Dz. U. 2013.1129, z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389)

- innymi przepisami, regulacjami oraz wytycznymi mającymi zastosowanie w odniesieniu do przedmiotu umowy.

- Rozwiązania projektowe, które zawarte zostaną w programie funkcjonalno – użytkowym, Wykonawca powinien uzgodnić z Zamawiającym oraz innymi właściwymi podmiotami, uzyskując wymagane opinie, porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne.

- Dokumenty będące przedmiotem niniejszej umowy powinny zostać opracowane w formie opisowej                      i graficznej w sposób kompletny, charakteryzując się względem siebie spójnością i komplementarnością.

§ 3

- Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania dokumentów źródłowych będących w jego posiadaniu, niezbędnych do sporządzenia opracowań, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy w przedmiotowej sprawie.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej i wykorzystania powierzonych mu materiałów i dokumentów wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy i będzie ponosił odpowiedzialność za niespełnienie tych zobowiązań.

§ 4

- Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem niniejszej umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu przedmiotu umowy w terminie do 30 lipca 2016r.

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie zakończenie prac i gotowość do odbioru przedmiotu umowy, przekazując jednocześnie właściwe opracowania/dokumenty wraz z ich wykazem oraz pisemnym oświadczeniem, że zostały one wykonane zgodnie z umową i zostają wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć oraz oświadczeniem, że dokumentacja w wersji papierowej jest tożsama z dokumentacją w wersji elektronicznej na CD/DVD.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego zgłoszenia i dokumentów, o których mowa w ust. 3.

- Nie zgłoszenie do przekazanej zgodnie z zapisami ust. 3 niniejszego paragrafu dokumentacji uwag przez Zamawiającego w terminie 14 dni lub stwierdzenie na piśmie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Zamawiający może wnieść uwagi również po tym terminie – zastosowanie mają wtedy ust. 6 i 7.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru i po odbiorze wadliwości lub zastrzeżeń do wykonanej pracy Zamawiający powiadamia o tej wadliwości Wykonawcę lub wniesie uwagi w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

- Ujawnione wady i wniesione uwagi Wykonawca usunie/uwzględni w ramach niniejszej umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazane Wykonawcy wady i przekazane uwagi nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce i zostaną mu naliczone kary zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2) umowy.

- Jeżeli zgłoszone wady i wniesione uwagi uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 9 ust. 1 pkt. 3) znajdują odpowiednie zastosowanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprawności dokumentacji przez inny podmiot dysponujący stosownymi uprawnieniami.

§ 5

- Strony ustalają wysokość ryczałtowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy na kwotę:

- ………… PLN (netto) (słownie: ………………………….. złotych netto)

- ………… PLN (VAT) (słownie: …………………………………. złotych)

- ………… PLN (brutto) (słownie: ………………………… złotych brutto)

  - Płatność określonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

  - Strony ustaliły termin płatności faktury na 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury,

  - Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

  - Należność płatna będzie ze środków Gminy Żary o statusie miejskim z działu 600, rozdział 60016, § 6050 – „Budowa ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym od ul. Górnośląskiej do ul. Przeładunkowej”. Zmiana klasyfikacji nie wymaga aneksu do umowy.

§ 6

- Opracowane w języku polskim dokumenty składające się na przedmiot umowy należy przekazać Zamawiającemu w następującej formie i liczbie:

- w wersji papierowej: program funkcjonalno – użytkowy: sześć egzemplarzy; ustalenie (oszacowanie) wartości zamówienia: cztery egzemplarze,

- w wersji elektronicznej na płycie CD /DVD (format plików doc; pdf, dwg): po dwa egzemplarze każdego opracowania,

- Wersja papierowa opracowań powinna być tożsama z wersją elektroniczną.

§ 7

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłaszania wad i usterek oraz zmian dotyczących treści dokumentów będących przedmiotem niniejszej umowy oraz aktualizacji danych dotyczących projektu, które Wykonawca ma obowiązek uwzględnić.

- Czynności określone w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest zrealizować, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w przypadku ich nieterminowego wykonania zastosowanie mają postanowienia § 9 ust. 1 pkt. 2) umowy.

§ 8

- Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania pracy wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 całość praw autorskich do opracowań będących utworami w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631, ze zm.), powstałych w celu realizacji zadania opisanego w § 1, obejmujących prawo ich eksploatacji na następujących polach: utrwalanie, zwielokrotnianie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtworzenie, wystawienie, wyświetlanie. Zamawiający będzie uprawniony odpłatnie lub nieodpłatnie przekazać opracowania również podmiotom trzecim.

- Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych powoduje również przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy opracowań, o których mowa w § 6 niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że służą mu niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe do opracowań, o których mowa w § 1. Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania opracowaniami opisanymi w § 1 i zezwala na wykonywanie autorskich prac zależnych. W przypadku, gdy część opracowań będą wykonywały podmioty trzecie na zlecenie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie zadbać o przeniesienie praw autorskich w zakresie określonym w niniejszej umowie na Zamawiającego.

- Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach o naruszeniu praw jak w ust. 1 i o procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do finansowania wszelkich kosztów działań prawnych i innych niezbędnych spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, natychmiast jak one powstaną, w taki sposób, aby nie obciążały one Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.

- Zamawiający, przekazując Wykonawcy dokumenty źródłowe, o których mowa w § 3 ust. 2 umowy, przekazuje Wykonawcy prawa zależne do tych dokumentów.

§ 9

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 200,00 PLN brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad i usterek oraz nieterminowe wykonanie czynności określonych 
w § 7 umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 200,00 PLN brutto (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 5.000,00 PLN brutto (słownie: pięć tysięcy złotych, 00/100).

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia w wyznaczonym terminie ustalonych wad i usterek powstałych z winy Wykonawcy, spowoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§ 10

Rozwiązanie, uzupełnienia lub zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy będzie: Wiesław Kucharczyk – inspektor WIT UM Żary.

§12

- Istotna zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust. 2.

- Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach:

- zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy,

- zmiana wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust. 1 w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT.

§ 13

- Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją umowy w pierwszej kolejności strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze ugody.

- W razie niemożności zawarcia ugody w trybie opisanym w ust. 1, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.] wraz z przepisami wykonawczymi oraz z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny  (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, ze zm.), oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.

- Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 15

- Umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących i oryginalnych egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 (jednym) dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY: 					 	WYKONAWCA: