Umowa nr …………………..

zawarta w  dniu ………………… 2016 r. w Żarach

o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim

z siedzibą przy ul. Rynek 1-5 w Żarach

reprezentowaną w niniejszej Umowie przez:

Danutę Madej – Burmistrza Miasta Żary,

przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Gminy Żary, zwaną dalej Zamawiającym

oraz

…………………………………………………………..

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej do 30000 euro zawarto umowę następującej treści:

§1

- Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa dróg ul. Polna i ul. Cegielniana w Żarach”.

        - Na komplet dokumentacji projektowo – kosztorysowej wchodzić będą następujące opracowania i dokumenty:

- Koncepcja zawierająca propozycje rozwiązań projektowych opracowana w wersji graficznej i opisowej, którą należy uzgodnić z Zamawiającym,

- Projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz ze wszystkimi niezbędnymi warunkami technicznymi (branżowymi), opiniami, uzgodnieniami, decyzjami, związanymi ze specyfiką i zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem, uprawniającymi do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją,

- Przedmiary robót,

- Kosztorysy inwestorskie

- Projekt docelowej organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe,

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej branży,

- Decyzja o pozwoleniu na budowę.

        - Przedmiot umowy obejmuje opracowanie kompletu dokumentacji niezbędnej do wykonania przebudowy drogi ul. Polnej, ul. Słonecznej i ul. Cegielnianej w Żarach w zakresie opisanym w ust. 4 niniejszego paragrafu.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

        - Uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych,

        - Przedstawienie propozycji rozwiązań projektowych, tj. koncepcji opracowanej w wersji graficznej i opisowej uwzględniającej wytyczne Zamawiającego określone w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz warunki techniczne (branżowe), obowiązujące przepisy, Polskie Normy, zasady wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej w przedmiocie zamówienia.

        - Opracowanie projektu budowlanego i projektów wykonawczych w zakresie:

- przebudowy ulic w zakresie nawierzchni wraz z zaprojektowaniem nowej konstrukcji drogi,

- należy nawiązać się do rozwiązań zwartych w dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Żarach” opracowanej w 2015r. Dokumentacja dostępna do wglądu w UM Żary. Po podpisaniu umowy zostanie ona przekazana Wykonawcy dokumentacji przebudowy ul. Polnej, Cegielnianej, Słonecznej w całości w wersji elektronicznej.

- odwodnienia drogi oraz przyległych terenów posesji i terenów sąsiednich poprzez budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z uwzględnieniem  przepustowości  przepływu wód na odcinkach przyległych do sieci,

- budowy/wymiany/remontu/ przebudowy przyłączy kanalizacji deszczowej do istniejących obiektów (posesji), z uwzględnieniem przepustowości przepływu wód z tych przyłączy (odcinków) do projektowanej sieci odwodnienia drogi,

- oświetlenia drogi (demontaż istniejących opraw oświetlenia drogowego i budowę nowej linii kablowej).

- zjazdów, dojazdów oraz dojść do wszystkich przyległych posesji,

        - Opracowanie projektów branżowych wynikających z uzgodnień i zatwierdzonych przez Zamawiającego rozwiązań projektowych,

        - Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej wydaną przez właściwy organ do zarządzania ruchem drogowym,

        - Wykonanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla wszystkich opracowań i branż. Zakres prac objęty w przedmiarach robót i kosztorysach inwestorskich odpowiadać musi zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanych projektów budowlanych i wykonawczych. Zamawiający wymaga aby kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót sporządzone zostały dla przedmiotowej ulicy odrębnie w podziale na poszczególne elementy robót tj. dróg, zjazdy wraz z dojściami do posesji, kanalizacja deszczowa, przyłącza, oświetlenie drogowe. Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót określające zakres prac likwidacji zaistniałych kolizji winny być przypisane do poszczególnych elementów, których kolizja dotyczy.

        - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane odrębnie dla każdej branży,

        - Opracowanie i złożenie kompletnego wniosku o uzyskanie dokumentu formalno-prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żarach oraz uzyskanie niniejszego dokumentu.

        - Wykonanie badań geotechnicznych oraz opracowanie dokumentacji geotechnicznej, określającej warunki gruntowo – wodne dla obszaru posadowienia projektowanego obiektu.

        - Wykonanie innych opracowań niezbędnych do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji, w tym również dokumentacje projektowe rozwiązania ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem i uzyskaniem dokumentu uprawniającego do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją,

        - Uzyskanie wszelkich koniecznych uzgodnień, opinii, decyzji związanych ze specyfiką i zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem, uprawniającymi do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją, w tym m.in. decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

- Przedmiot zamówienia realizowany będzie etapami:

- Etap I – wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji zawierającej propozycję rozwiązań projektowych (możliwość opracowania na mapie sytuacyjno–wysokościowej do celów opiniodawczych) uwzględniającej wytyczne Zamawiającego określone w ust. 4 oraz warunki techniczne branżowe.

- Etap II – uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień, sporządzenie i złożenie do odpowiedniego organu kompletnego wniosku o uzyskanie dokumentu formalno-prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją, przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu jednego kompletu projektu budowlanego,

- Etap III – przekazanie Zamawiającemu dokumentu formalno-prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją, wraz z pozostałymi zatwierdzonymi projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu docelowego, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, oraz przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi. Ponadto przekazanie Zamawiającemu całości dokumentacji wraz z uzgodnieniami w wersji elektronicznej na CD.

- Wytyczne zamawiającego do projektowania:

- Branża drogowa

- ulica Polna, Słoneczna i Cegielniana – kategoria ruchu – KR 3, klasa drogi – L, długość drogi ok. 1 060 m, działki, jednostka ewidencyjna – m Żary, obr.7, między innymi dz. Nr 613/1, 639/6, 612/12, 611/3, 610/3, 622/6, 620/5, 631/1, 600/4.

- szerokość jezdni dróg – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 03.1999r. (t.j. Dz. U. 2016 poz.124 ze zm.), w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, oraz warunkami terenowymi.

- nawierzchnia ciągu pieszo jezdnego  z kostki betonowej brukowej typu behaton koloru szarego (polbruk) o gr. 8 cm.

- należy zaprojektować nową konstrukcję dróg,

- na całym zakresie opracowania należy zaprojektować zjazdy, dojazdy oraz dojścia do wszystkich przyległych posesji,

- tereny nieutwardzone zagospodarować roślinnością niepogarszająca bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- w przypadku wystąpienia kolizji należy przewidzieć wycinkę drzew, uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę ze Starostwa Powiatowego w Żarach oraz opracować projekt nasadzeń wynikających z ww. decyzji,

- uzyskać zgody na odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dla elementów nie spełniających wymogów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 – jeżeli zajdzie taka konieczność.

- należy zaprojektować nowe oświetlenie drogowe ulicy Polnej, Słonecznej i Cegielnianej, istniejące oświetlenie przewidzieć do demontażu i utylizacji wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków i zgód,

- na całym zakresie opracowania należy przewidzieć do przebudowy (gdy zajdzie taka konieczność) urządzenia infrastruktury technicznej obce i towarzyszące np. oświetlenie itp.

- dokumentacja projektowa musi w sposób kompleksowy przedstawiać połączenia/nawiązania ulic przyległych (dotyczy to również terenów/posesji przyległych do pasa drogowego)

- w projektach wykonawczych przedstawić szczegółowe powiązania (połączenia) nowej (projektowanej) nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, terenów posesji, z istniejącymi w przyległych ulicach,

- należy nawiązać się do rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ul. Zgorzeleckiej w Żarach” opracowanej w 2015r. Dokumentacja dostępna do wglądu w UM Żary. Po podpisaniu umowy zostanie ona przekazana Wykonawcy dokumentacji przebudowy ul. Polnej, Cegielnianej, Słonecznej w całości w wersji elektronicznej.

- wszelkie rozwiązania materiałowe nie podane w niniejszych wytycznych zostaną ustalone na etapie opracowywania dokumentacji z Zamawiającym koncepcji i projektu budowlanego.

- na ulicy Polna ul. Słoneczna i ul. Cegielniana brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- w dokumentacji należy również ująć zagospodarowanie terenów zielonych, pozostałych po zaprojektowaniu dróg.

- należy opracować projekt stałej organizacji ruchu – oznakowanie pionowe.

- należy uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje związane ze specyfiką i zakresem opracowania, wymaganymi zgodnie z prawem, uprawniającymi do wykonywania robót zgodnie z opracowywana dokumentacją.

- Branża instalacyjna (kanalizacja deszczowa) – należy zaprojektować odwodnienie drogi oraz przyległych posesji i terenów sąsiednich poprzez budowę nowej sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę/wymianę/remont/przebudowę przyłączy do wszystkich przyległych posesji. Należy uwzględnić przepustowość przepływu wód na odcinkach przyległych do sieci wraz z uwzględnieniem przepustowości przepływu wód z tych przyłączy (odcinków) do projektowanej sieci odwodnienia drogi oraz dokonać analizy poprawności rozdziału ścieków sanitarnych i deszczowych z przyległych posesji. Rozwiązania branży sanitarnej powinny być zaprojektowane na podstawie uzyskanych przez Wykonawcę warunków od zarządcy sieci kanalizacji deszczowej a następnie z nim uzgodnione.

- Branża elektryczna

a) na całym zakresie opracowania zaprojektować nowe oświetlenie drogowe typu LED wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych warunków i zgód, istniejące oświetlenie przewidzieć do demontażu.

b) na całym zakresie opracowani należy przewidzieć do przebudowy (gdy zajdzie taka konieczność) urządzenia obce, oświetlenie itp. w uzgodnieniu z ich właścicielem.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące ilości opracowań odpowiednio dla każdego etapu dokumentacji projektowo – kosztorysowej wymienionych w ust. 3 pkt. 2) i 3) niniejszego paragrafu:

- 6 kpl. projektu budowlanego (w tym 4 złożone do Starostwa Powiatowego jako załącznik do dokumentu formalno-prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją),

- 5 kpl. projektów wykonawczych,

- 5 kpl. docelowej organizacji ruchu,

- 5 kpl. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- 2 kpl. przedmiarów robót,

- 2 kpl. kosztorysów inwestorskich

- Całość dokumentacji łącznie ze skanami pełnej dokumentacji formalno – prawnej należy dodatkowo przekazać w wersji elektronicznej (format plików: PDF,)  – 2 szt.

- Dokumentację zamieszczoną na płycie CD/DVD należy podzielić na foldery, których nazwy będą odpowiadać nazwom poszczególnych opracowań, np. projekt budowlany, projekt wykonawczy itp. Wszystkie pliki należy zapisać w formacie PDF. Format rysunków w wersji elektronicznej musi odpowiadać formatowi rysunków w wersji papierowej.

Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być tożsama z tą w wersji papierowej.

- Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane [t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 290], Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego [Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późniejszymi zmianami], ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164).,w szczególności art. 29-31 ustawy jw., Polskimi Normami, uzgodnieniami branżowymi, zasadami wiedzy technicznej.

- Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, wykonywane na podstawie tej dokumentacji. Dlatego też zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie może opisać „przedmiotu zamówienia” za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takich przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia zastosowania takich rozwiązań w dokumentacji projektowej oraz wskazać rozwiązania równoważne, poprzez dokładny opis, podanie parametrów itp., celem, zapewnienia równego traktowania potencjalnych wykonawców robót budowlanych      na podstawie opracowanej dokumentacji.

- Wykonawca użyje do wykonania przedmiotu umowy narzędzi i materiałów własnych.

- Koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym koszty uzgodnień dokumentacji projektowej, koszty materiałów ponosi Wykonawca.

Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie ma prawa projektować niczego na działkach nie stanowiących własności Zamawiającego.

§2

Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy przy realizacji niniejszej umowy.

§3

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

              - Przekazanie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na pisemny wniosek Wykonawcy, w którym zostaną zawarte wszystkie numery działek, dla których przedmiotowe oświadczenie ma zostać sporządzone. Wniosek powinien zostać złożony z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym Zamawiającemu sporządzenie przedmiotowego oświadczenia.

              - Zaopiniowanie w terminie 14 dni od daty przekazania przez Wykonawcę koncepcji zawierającej propozycje rozwiązań projektowych uwzględniającą wytyczne Zamawiającego określone w § 1 oraz warunki techniczne (branżowe).

              - Odbiór przedmiotu umowy,

              - Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§4

- Niezależnie od obowiązków określonych w §1 do obowiązków Wykonawcy należą czynności podstawowe, a w szczególności:

- uzyskanie map do celów projektowych, mapy władania i wypisów z rejestru gruntów,

- opracowanie, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień, a w szczególności z właścicielami sieci, zarządcami dróg w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji oraz ponoszenie kosztów związanych z ich uzyskaniem,

- uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji wynikających ze specyfiki zamówienia m.in.: decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji zezwalającej na wycinkę drzew itp.,

- uzgodnienie z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych oraz uwzględnienie w wykonywanym  przedmiocie umowy uzgodnień i wytycznych branżowych wydanych przez np. ZWiK Sp. z o.o., Zakład Energetyczny ENEA S.A., Zakład Gazowniczy w Zgorzelcu, TP S.A. DIALOG, Telekomunikacja Polska S.A. i Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Żarach oraz innych właściwych w przedmiocie zamówienia jednostek,

- sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie odrębnej umowy, na żądanie i zlecenie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie określonym Prawem budowlanym,

- wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nich rozwiązań.

- udzielanie odpowiedzi na pytania zadane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę, w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania przedmiotowych pytań.

§5

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu, w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy.

§6

- Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2016r., w tym:

- Etap I w terminie do 21 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy,

- Etap II w terminie do 60 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.

- Etap III w terminie do 30 października 2016r.

Termin wykonania etapu trzeciego stanowi termin realizacji całego przedmiotu umowy.

- Miejscem odbioru wykonanych prac jest siedziba Zamawiającego – Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska UM Żary, pl. Rynek 1-5 - pok.304.

- Przy odbiorze dokumentacji Zamawiający nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia kompletności, poprawności oraz jakości wykonanej i przekazanej dokumentacji.

- Z każdego etapu odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przygotuje protokół zdawczy, a datę podpisania tego protokołu traktuje się za datę wykonania tego etapu.

- Na czas odbioru Wykonawca złoży także odpowiednio:

- wykaz wykonanych opracowań,

- pisemne oświadczenie, że dokumentacja projektowo – kosztorysowa wykonana została zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami i zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- na czas odbioru etapu III – pisemne oświadczenie, że zakres prac objęty w przedmiarze robót i kosztorysie inwestorskim odpowiada zakresowi prac przewidzianych do wykonania na podstawie opracowanych projektów,

- na czas odbioru etapu III – pisemne oświadczenie, że dokumentacja w wersji papierowej jest tożsama z dokumentacją w wersji elektronicznej na CD.

- Wykaz opracowań, pisemne oświadczenia o których mowa powyżej stanowią integralną część odbioru każdego etapu.

- Nie zgłoszenie do przekazanej dokumentacji uwag przez Zamawiającego w terminie 14 dni lub stwierdzenie na piśmie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Zamawiający może wnieść uwagi również po tym terminie – zastosowanie mają wtedy ust. 9 i 10.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru i po odbiorze wadliwości lub zastrzeżeń do wykonanej pracy Zamawiający powiadamia o tej wadliwości Wykonawcę lub wniesie uwagi w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

- Ujawnione wady i wniesione uwagi Wykonawca usunie/uwzględni w ramach niniejszej umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazane Wykonawcy wady i przekazane uwagi nie zostały usunięte lub uwzględnione w całości Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce i zostaną mu naliczone kary zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1) umowy.

- Jeżeli zgłoszone wady i wniesione uwagi uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy bez prawa do wynagrodzenia dla Wykonawcy. Postanowienia § 12 ust. 1 pkt. 1) znajdują odpowiednie zastosowanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprawności dokumentacji przez inny podmiot dysponujący stosownymi uprawnieniami.

- Strony ustalają, że w dniu przekazania i odbioru opracowań będących przedmiotem umowy, Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa w całości autorskie prawa majątkowe do tych opracowań.

§7

- W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu umowy.

§8

- Za wykonanie przedmiotu umowy, który został opisany w §1 umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

- kwota netto:	………………… zł, (słownie: ……………………………………..)

- stawka podatku VAT - 23%,

- kwota brutto:	………….. zł, (słownie …………………………………………..)

- Kwoty wynagrodzenia brutto określona w ust.1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, obowiązujący podatek VAT, a także wynagrodzenie za autorskie prawa majątkowe.

- Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztów wykonania egzemplarzy dokumentacji ponad liczbę wymienioną w §1 ust. 5 umowy.

- Rozliczenie należności, o których mowa w § 8, ust. 1 umowy nastąpi po wykonaniu przez Wykonawcę i odebraniu przez Zamawiającego wszystkich prac składających się na wykonanie przedmiotu umowy, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegało rewaloryzacji lub negocjacji w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Należność płatna ze środków Gminy Żary o statusie miejskim z działu 600, rozdziału 60016, § 6050. – zadania pn.: „Przebudowa dróg ul. Polna i ul. Cegielniana w Żarach”. Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§9

- Rozliczenie należności o której mowa w § 8 ust. 1:za wykonanie przedmiotu umowy

nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej po protokolarnym odbiorze końcowym,

III etapu przedmiotu umowy.

- Strony ustaliły termin płatności faktury - 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiającego

prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i finansowym faktury VAT.

- Należności będą regulowane przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy.

- Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§10

Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami pełen zakres przedmiotu umowy.

§11

- Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że z dniem przekazania i odbioru opracowań stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia umownego na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych opracowań na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania, zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkiej dostępnej pomocy finansowej dla realizacji inwestycji będącej przedmiotem opracowania,

- wykorzystywanie opracowań w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem opracowania.

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na jego rzecz w terminie 7 dni prawa autorskie majątkowe, niewymienione w §11 ust. 2 w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §8 ust. 1.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

- Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu umowy. W razie jakichkolwiek roszczeń Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę.

- Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach o naruszeniu praw jak w ust. 1 i o procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów prawnych i innych niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie po ich powstaniu tak, aby nie obciążały Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.

§12

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, które będą naliczone w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy, o których mowa w §1 ust.3 w wysokości brutto 200,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad lub nieuwzględnieniu uwag ujawnionych, wniesionych przy odbiorze dokumentacji projektowej lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości brutto 200,0 zł za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiada Wykonawca w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia w wyznaczonym terminie ustalonych wad powstałych z winy Wykonawcy, spowoduje usunięcie ich przez  Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

§13

- Strony mają prawo przerwać w uzasadnionych przypadkach, w drodze porozumienia
dwustronnego, prace projektowe, będące przedmiotem niniejszej umowy.

- W sytuacji, o której mowa w ust 1 :

- w terminie 7 dni od dnia podpisania porozumienia Strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień przerwania,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do momentu przerwania.

§14

Zamawiający wyznacza pana Wiesława Kucharczyka jako osobę odpowiedzialna za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

§15

- Istotna zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust. 2.

- Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach:

1) zmiana terminów wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy,

2) zmiana wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, określonego w § 8 ust. 1 pkt. 3) w przypadku zmiany ustawowej wysokości należnego podatku VAT.

§16

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290), Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 121, z późn. zm.), Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.z2015r.poz. 2164).oraz inne właściwe do przedmiotu umowy.

- Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§17

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

- Niniejszą umowę sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

- Integralną część niniejszej umowy stanowi załącznik nr 1.

a)mapa poglądowa z zaznaczonym terenem przewidzianym do zagospodarowania

ZAMAWIAJACY: 									WYKONAWCA: