Umowa nr WIT/……/2019

zawarta w dniu ………………… w Żarach

pomiędzy:

Gminą Żary o statusie miejskim z siedzibą przy pl. Rynek 1-5, 68 – 200 Żary,

NIP: 9282077626, REGON: 970770540, reprezentowaną w niniejszej umowie przez:

# Patryka  Falińskiego – I Zastępcę Burmistrza Miasta Żary, działającego na podstawie upoważnienia nadanego zarządzeniem Burmistrza Miasta Żary nr WA.120.28.2018 z dnia 07.05.2018r., przy kontrasygnacie Joanny Wojak – Skarbnika Gminy Żary o statusie miejskim,

zwaną dalej Zamawiającym

oraz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą,

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie inwestycyjne pn.: Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek w Żarach.

Przedmiot umowy obejmuje:

1) wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego z kostki granitowej, wraz z remontem schodów przy budynku nr 36, remontem kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia, na działce nr 234/5, stanowiącej ciąg pieszo-jezdny pomiędzy dwoma rzędami kamienic;

2) zaprojektowanie oraz wybudowanie odcinka instalacji elektrycznej na działce nr 240/10 obręb 0002.

- Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie ze złożoną ofertą oraz dokumentacją sporządzoną przez Pana Macieja Jansa prowadzącego działalność gospodarczą pn.: „Maciej Jans BUDINWEST”, w skład której wchodzą:

1)	Projekt budowlany remontu nawierzchni działki 234/5 przy ul. Kaczy Rynek w Żarach

2)	Projekt budowlany budowy oświetlenia na działce nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek w Żarach

3)	Projekt budowlany remontu kanalizacji deszczowej na działce nr 234/5

4)	Projekt wykonawczy

5)	Przedmiar robót prowadzonych na działce nr 234/5

- Szczegółowa Specyfikacja Techniczna remontu odcinka kanalizacji deszczowej

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - branża drogowa i elektryczna

- Projekt stałej organizacji ruchu

- Program funkcjonalno-użytkowy w zakresie budowy linii kablowej dla zasilania oświetlenia (dz. nr 235/4) przy ul. Kaczy Rynek na działce nr 240/10.

- Wszystkie elementy dokumentacji, o której mowa w ust. 2 należy rozpatrywać łącznie.

- Załączony przedmiar robót służy jedynie celom informacyjnym/poglądowym.

- Przedmiot umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, wykonany będzie zgodnie z Decyzją Starosty Żarskiego nr 1018/2017 z dnia 29.12.2017 zatwierdzającą projekt budowlany oraz udzielającą pozwolenia na budowę oświetlenia przy ul. Kaczy Rynek w Żarach, na działce nr 234/5 obręb 0002 oraz z Decyzją Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 28 lipca 2017, znak: ZN.5142.41.2017[mZar] udzielającą pozwolenia na prowadzenia robót budowlanych.

- Przedmiot umowy w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu obejmuje:

- uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych, jeśli będzie wymagana

- sporządzenie projektu budowlanego i przekazanie Zamawiającemu 1 egz. projektu w wersji papierowej wraz z kserokopią wniosku o uzyskanie dokumentu formalno-prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonanym projektem, złożonym do Starostwa Powiatowego  w Żarach

- uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentu formalno-prawnego uprawniającego do wykonania prac zgodnie z wykonanym projektem wraz z 2 egz. zatwierdzonego projektu budowlanego, przed przystąpieniem do robót budowlanych w tym zakresie

- wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pozostałych opracowań , o których mowa w Programie Funkcjonalno-Użytkowym

- przekazanie Zamawiającemu całości dokumentacji, o której mowa w niniejszym ustępie dodatkowo w wersji elektronicznej na CD

- wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r.

- Zakres umowy obejmuje spełnienie przez Wykonawcę wszystkich zaleceń Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wynikających z udzielonego pozwolenia, w tym zapewnienie na koszt Wykonawcy podczas prowadzenia prac ziemnych badań archeologicznych oraz uzyskanie pozwolenia Lubuskiego Konserwatora Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie tych badań, a także uzgodnienie z LWKZ sposobu tynkowania oraz rodzaju balustrady i stopni schodów do budynku nr 36.

- Realizacja przedmiotu umowy prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie, dobrze jakościowo i estetycznie.

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu umowy, dokumentacją, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a także otrzymał od Zamawiającego wszelkie żądane informacje i wyjaśnienia i że nie wnosi w tym zakresie żadnych uwag i zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, ze dysponuje odpowiednią bazą i środkami do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych (także robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego) w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 2, koniecznych do wykonania w celu prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, zrealizowania przedmiotu umowy. Wprowadzenie takich zmian musi być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego i uzgodnione z projektantem, który w przypadku zmian istotnych sporządzi projekt budowlany zamienny oraz uzyska niezbędne opinie, uzgodnienia oraz decyzje wynikające z właściwych przepisów prawa. Roboty zamienne zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 4 umowy.

- Przewiduje się także możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), za zgodą Zamawiającego, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zasady rozliczenia tych robót określono w § 5 ust. 5 umowy.

- Przewiduje się także możliwość wystąpienia konieczności realizacji robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 2, nieobjętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy, uzgodnionych pisemnie przez obie strony. Roboty dodatkowe zostaną rozliczone na zasadach określonych w § 5 ust. 6 umowy.

§ 2

Do obowiązków Zamawiającego należy:

          - Przekazanie terenu robót w terminie do 14 dni kalendarzowych, licząc od daty podpisania umowy,

          - Przekazanie Wykonawcy dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, wraz z decyzjami, o których mowa w § 1 ust. 5 umowy, najpóźniej w dniu przekazania terenu robót,

          - Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

          - Odbiór zleconego zakresu prac stanowiącego przedmiot umowy,

          - Zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty, zgodnie z przedmiotem umowy.

§ 3

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Najpóźniej w dniu przekazania terenu robót, przedłożenie Zamawiającemu, wymaganego przepisami oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy zgodnie ze złożoną ofertą wraz z kserokopią uprawnień budowlanych oraz kserokopią zaświadczenia o przynależności  do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowalne). Wykonawca może zmienić kierownika budowy wymienionego w formularzu oferty, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu.

- Zamawiający może zażądać zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, jeżeli uzna, że osoba ta nie wykonuje należycie swoich obowiązków lub nie posiada stosownych uprawnień. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wskazaną osobę w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu. Zmiana to odbywa się poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, do którego dołącza wymagane przepisami oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kserokopiami uprawnień budowalnych oraz kserokopią zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Warunkiem zmiany kierownika budowy, o którym mowa w pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że zaproponowana osoba spełnia minimalne wymagania określone w warunkach udziału w postępowaniu dotyczącym udzielenie niniejszego zamówienia.

- Prowadzenie na bieżąco przez Kierownika budowy dokumentacji budowy, w tym Dzienników budowy, wydanych przez Starostwo Powiatowe w Żarach   
i przechowywanie jej w formie i sposób zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane.

- Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót, a także bieżące uaktualnianie planu BIOZ przez kierownika budowy wraz z postępem prac, z przekazaniem każdorazowo tego planu lub jego aktualizacji w wersji papierowej Zamawiającemu.

- Ponoszenie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i higienę pracy na terenie robót oraz obszarze, który wykorzystywany jest podczas realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie stałego nadzoru nad wykonawstwem robót budowlanych zgodnie z przepisami BHP. Odpowiedzialność Wykonawcy za cały teren robót rozpoczyna się z dniem przekazania terenu robót przez Zamawiającego i trwa do dnia odbioru końcowego.

- Opracowanie, zatwierdzenie oraz wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas budowy.

- W trakcie prowadzonych prac budowlanych, zapewnienie dojścia do budynków zlokalizowanych na działce nr 234/5 obręb 0002 w Żarach.

- Przestrzeganie i wykonanie wszystkich zaleceń oraz obowiązków wynikających                  z zapisów dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych.

- Spełnienie warunków i uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych zarządców infrastruktury technicznej, które zostały nałożone na Zamawiającego lub Wykonawcę oraz ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych, w tym kosztów nadzoru przedstawicieli właściwych właścicieli/zarządców infrastruktury technicznej.

- W terminie realizacji przedmiotu umowy utrzymywanie terenu robót i terenu wokół terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco wszelkich zbędnych urządzeń, budowli, materiałów, odpadów dostarczonych lub wniesionych przez Wykonawcę.

- Zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy.

- Niezwłoczne usuwanie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót.

- Zapewnienie pełnego zabezpieczenia terenu robót, w tym pełnej ochrony osób i mienia, również osób trzecich, a także zabezpieczenie zakończonych elementów robót, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub zniszczenia.

- Informowanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych, możliwości wykonania robót zamiennych, bądź o niecelowości wykonania określonych robót (roboty zaniechane), w terminie 7 dni od daty powzięcia informacji o tych robotach.

- Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach, to będzie zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócenia robót do stanu pierwotnego na własny koszt.

- Podstawową formą wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz rozwiązywania bieżących problemów inwestycyjnych są rady budowy. Rady budowy odbywają się w miejscu i czasie ustalonym przez strony. Z rady budowy sporządzony zostanie protokół, którego kopię, niezwłocznie po jego podpisaniu, otrzymuje każdy z uczestników rady budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na radach budowy obecności osób wyznaczonych przez niego do technicznego wykonania przedmiotu umowy. Strony umowy będą porozumiewały się w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy również poprzez wpisy w dziennikach budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, pomiarów i odbiorów niezbędnych dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy. Przed ich przeprowadzeniem Wykonawca zawiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie przeprowadzanych czynności oraz przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego przedmiotu umowy, określonej w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.

- Uporządkowanie po zakończeniu robót terenu robót i przekazanie go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego robót.

- Uporządkowanie terenu przyległego do terenu robót, z którego Wykonawca korzystał w trakcie realizacji prac.

- Przygotowanie (wypełnienie) zawiadomienia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach o zakończeniu budowy ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa załącznikami.

- Pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego przedmiotu umowy, z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie  i zakończenie czynności odbiorowych.

- Udział w przeglądach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiającego i zapewnienie usunięcia stwierdzonych podczas tych przeglądów wad i usterek.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby, które spełniają wymagania podstawowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 7.07.1997 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy – Prawo  budowlane).

- Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dowody dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 5

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ..................................... PLN

(słownie: .................................................………………………………………………. złotych) w tym podatek VAT……………%

- Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do wykonania zakresu rzeczowego przedmiotu umowy oraz obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zostało określone w oparciu o niżej wymienione składniki kalkualcyjne, tj.:

- stawka roboczogodziny  (Rg)			- …. PLN

- wskaźnik kosztów ogólnych (Ko)			- …. % od R + S

- wskaźnik kosztów zakupu materiałów (Kz)	- …. % od M

- wskaźnik zysku (Z)					- …. % od R + S + Ko

- Ewentualne roboty zamienne, o których mowa w § 1 ust. 11 umowy, zostaną rozliczone kosztorysem różnicowym, opracowanym przez Wykonawcę w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3. Ceny materiałów oraz pracy sprzętu stanowić będą różnicę ceny materiałów lub sprzętu wynikającą odpowiednio ze średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) i cen z okresu zaistnienia robót zamiennych, określonych dla województwa lubuskiego. Kosztorys różnicowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, iż w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 1 ust. 12 umowy, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość tych robót, wyliczoną na podstawie kosztorysu rozliczeniowego w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3 oraz ceny materiałów i pracy sprzętu wynikające ze średnich cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud” (aktualny kwartalnik) określonych dla województwa lubuskiego. Kosztorys rozliczeniowy podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez  Zamawiającego.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 13 umowy, rozliczenie ich nastąpi na podstawie kosztorysu robót dodatkowych sporządzonego przez Wykonawcę  w oparciu o składniki kalkulacyjne, o których mowa w ust. 3 oraz  ceny materiałów i pracy sprzętu według cen publikowanych w informatorze „Sekocenbud”, aktualny kwartalnik dla województwa lubuskiego dla okresu zaistnienia konieczności wykonania tych robót. Kosztorys robót dodatkowych podlega sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

§ 6

  - Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w oparciu o faktury (rachunki) częściowe i fakturę (rachunek) końcową, wystawione po podpisaniu odpowiednio protokołów odbioru robót częściowych i protokołu końcowego odbioru robót przedmiotu umowy.

- Łączna wartość faktur (rachunków) częściowych przedłożonych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony ustaliły termin płatności faktury (rachunku) do 14 dni licząc od daty  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (rachunku), nie później jednak niż 27.12.2019 r.

- Należności będą regulowane przelewem ze środków z działu 600, rozdziału 60017, § 6050  - „Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek”, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………… Zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Zmiana rachunku bankowego wymaga aneksu do umowy.

- Za dzień spełnienia świadczenia, o którym mowa w ust. 3 uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umownych postanowień, Zamawiający może wstrzymać do czasu ustania przyczyny w całości lub w części płatność faktury (rachunku). W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

§ 7

- Termin rozpoczęcia prac będących przedmiotem umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 13 grudnia 2019r.

§ 8

- Zamawiający będzie miał wyłączne prawo do wykorzystania dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że z dniem przekazania i odbioru opracowań stanowiących przedmiot umowy, Wykonawca przenosi w ramach wynagrodzenia umownego na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do tych opracowań na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania, zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

- wykorzystywanie opracowań w celu uzyskania wszelkiej dostępnej pomocy finansowej dla realizacji inwestycji będącej przedmiotem opracowania,

- wykorzystywanie opracowań w celu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji będącej przedmiotem opracowania.

- Jeżeli zajdzie taka potrzeba, na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca przeniesie na jego rzecz w terminie 7 dni prawa autorskie majątkowe, niewymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

- Wykonawca będzie zabezpieczał i chronił Zamawiającego przed roszczeniami, szkodami, wydatkami, działaniami prawnymi lub innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych lub innych praw własności przemysłowej związanych z realizacją przedmiotu umowy. W razie jakichkolwiek roszczeń Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę.

- Zamawiający natychmiast powiadomi Wykonawcę na piśmie o roszczeniach o naruszeniu praw jak w ust. 1 i o procesach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu korzystania z jakichkolwiek praw udzielonych Zamawiającemu w ramach przedmiotowej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia wszelkich kosztów prawnych i innych niezbędnych, spowodowanych roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, niezwłocznie po ich powstaniu tak, aby nie obciążały Zamawiającego.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu także innej pomocy w działaniach związanych z roszczeniami, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie wyłączając współuczestnictwa w ewentualnym postępowaniu sądowym lub administracyjnym, o ile będzie to prawnie możliwe.

§ 9

Zasady dokonywania odbiorów przedmiotu umowy:

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory częściowe,

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa powyżej, wpisem do Dziennika Budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z jednoczesnym skutecznym poinformowaniem branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego o dokonanym wpisie w Dzienniku Budowy.

- O zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie z uwzględnieniem terminów przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczęcie i zakończenie czynności odbiorowych. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że nie osiągnięto gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót – Zamawiający może odmówić odbioru.

- W razie odmowy odbioru końcowego z powyższych przyczyn – nowy termin osiągnięcia gotowości do odbioru ustala się w sposób określony w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- W przypadku dwukrotnej odmowy odbioru końcowego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od umowy. Postanowienia § 13 umowy znajdują odpowiednie zastosowanie.

§ 10

- Podstawą skutecznego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dziennikach budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy wraz z potwierdzeniem przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, kompletności dokumentacji odbiorowej.

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego                   w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty pisemnego zgłoszenia (faksem lub drogą elektroniczną lub drogą pocztową) o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. Do skutecznego zgłoszenia Wykonawca załącza kserokopie stron/y z Dzienników budowy, z wpisem kierownika budowy o zakończeniu robót i osiągnięciu gotowości do obioru końcowego i potwierdzeniem tego faktu przez branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz Oświadczenie inspektorów nadzoru inwestorskiego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Na dzień odbioru końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu następujące dokumenty odbiorowe:

  - Oryginał Dzienników Budowy

  - Geodezyjną dokumentację powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę i złożenie pomiaru inwentaryzacyjnego dla geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanego zakresu przedmiotu umowy do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Żarach – w dwóch egzemplarzach.

  - Zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żarach o zakończeniu budowy ze wszystkimi wymaganymi przepisami prawa załącznikami.

  - Aktualne certyfikaty, atesty, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami oraz wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w § 3 niniejszej umowy.

  - Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o zweryfikowaniu                                   i potwierdzeniu kompletności dokumentacji odbiorowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

  - Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz terenów przyległych, z których Wykonawca korzystał w trakcie prowadzenia prac.

  - Powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodne                    z przeznaczeniem, Zamawiający może:

- odstąpić od umowy,

- żądać wykonania odbieranego przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.

§ 11

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w ciągu 7 dni kalendarzowych od zgłoszenia zdarzenia za pomocą faksu lub poczty lub e-mail.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia uszkodzeń, wad, usterek lub awarii w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Okres gwarancji przedłuża się o czas naprawy gwarancyjnej.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy.

- Koszty konserwacji i serwisu oraz wszelkie inne koszty związane ze świadczeniem zobowiązań gwarancyjnych, w tym koszty dojazdów i transportu w okresie gwarancji ponosi w całości Wykonawca.

- Wykonawca gwarantuje udzielanie bezpłatnych konsultacji w trakcie użytkowania przedmiotu umowy.

- Niezależnie od powyższych postanowień, Zamawiający może korzystać z uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady rzeczy w oparciu o przepisy Kodeksy Cywilnego.

§ 12

Stosowanie kar umownych:

1.	Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

- za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100),

- za każdy dzień opóźnienia w usunięciu uszkodzenia, wady, usterki lub awarii, stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100), licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie uszkodzenia, wady, usterki lub awarii,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za cały przedmiot umowy,

- za nie przystąpienie do usunięcia uszkodzenia, wady, usterki lub awarii w terminie określonym w § 11 ust. 2 w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych, 00/100) za każdy dzień opóźnienia,

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy, zobowiązuje się on do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania noty obciążeniowej.

§ 13

1.	Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać  we własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.	Oprócz przypadków określonych przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku:

1)	o którym mowa w §9 ust.4 oraz §10 ust.4 pkt 3 lit. a  niniejszej umowy,

2)	gdy Wykonawca mimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne.

3.	Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

4.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5.	W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

1)	w terminie 7 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2)	zabezpieczy przerwane prace lub roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. Koszt zabezpieczenia ponosi strona, która odstąpiła od umowy, chyba że odstąpienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada druga strona.

6.	Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych, usunie z terenu robót i zaplecza urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

7.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

1) 	dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2)	 przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

8.	W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub realizacji części przedmiotu zamówienia z powodu przyczyn, o których mowa w ust. 2 i 3 Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

§ 14

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 144 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

  - Zmiana terminów wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

- w przypadku zawarcia umowy po upływie pierwotnego terminu związania z ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawca, co wpłynęło na skrócenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej – w takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu wykonania umowy maksymalnie o okres jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania z ofertą do dnia zawarcia umowy,

- wystąpienia sytuacji spowodowanej warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowej,

- uniemożliwiających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonania odbiorów,

- niewypałów i niewybuchów,

- nieprzewidzianych badań archeologicznych,

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych tj. kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, itp.,

- odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych i zabytkowych,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy, a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy, a w szczególności okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach jak również działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

- przewlekłości w wydawaniu pozwoleń, uzgodnień i opinii organów administracji oraz instytucji, których współdziałanie konieczne jest do realizacji inwestycji,

- wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy,

- wystąpienia konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.

2) Zmiana przedmiotu umowy w przypadku:

    - konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy,

    - ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), o których mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy.

    - konieczności wykonania robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy.

3) Zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku:

- konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 11 niniejszej umowy, o kwotę wyliczoną zgodnie z § 5 ust. 4 niniejszej umowy,

- ograniczenie zakresu rzeczowego (roboty zaniechane), o których mowa w § 1 ust. 12 niniejszej umowy, o kwotę wyliczoną zgodnie z § 5 ust. 5 niniejszej umowy,

- realizacji dodatkowych robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 13 niniejszej umowy, o kwotę wyliczoną zgodnie z § 5 ust. 6 niniejszej umowy,

- zmiany ustawowej wysokości stawki podatku VAT.

- Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na terminy wykonania umowy, a w przypadku zmian dotyczących wynagrodzenia należne kwoty wraz z odpowiednim kosztorysem sporządzonym zgodnie z § 5 ust. 4, ust. 5, ust. 6.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust. 1.

§ 15

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.), oraz inne właściwe do przedmiotu umowy.

  - Żadna ze stron nie może przenieść na osoby trzecie praw, obowiązków i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony.

§ 16

      - Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy jest Patrycja Dendewicz – Inspektor Wydziału Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Żarach, tel. 684708296, e-mail: patrycja.dendewicz@um.zary.pl.

      - Zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

§ 17

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

  - Załącznik Nr 1 – formularz oferty Wykonawcy złożony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została niniejsza umowa

  - Załącznik Nr 2 – wzór oświadczenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

  - Załącznik Nr 3 – powykonawcze zestawienie rzeczowo-finansowe.

§ 18

Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY				WYKONAWCA

# Załącznik nr 2

do umowy nr WIT/………/2019 z dnia …………….…

# Żary, dnia ……………………………….

# Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Ja niżej podpisany pełniący obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu  inwestycyjnym pn.: „Zagospodarowanie działki nr 234/5 przy ul. Kaczy Rynek w Żarach” realizowanym przez Gminę Żary o statusie miejskim na podstawie umowy nr  WIT/……./2019 z dnia ……………………….., oświadczam, że roboty zostały zakończone i wykonane zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi, branżowymi uzgodnieniami i warunkami technicznymi stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz specyfikacjami technicznymi i dokumentami formalno – prawnymi uprawniającymi do wykonania prac zgodnie z wykonaną dokumentacją.

Potwierdzam, że wykonano wszystkie badania i pomiary przewidziane w dokumentacji projektowej i wynikające z obowiązków Wykonawcy przewidzianych w zawartej umowie. Na podstawie tych badań i pomiarów stwierdzam, że roboty budowlane, nad którymi sprawowałem nadzór zostały wykonane prawidłowo. Ponadto oświadczam, że teren z którego Wykonawca korzystał w celu realizacji przedmiotu umowy został uporządkowany, a przekazana dokumentacja odbiorowa i powykonawcza jest kompletna i stanowi podstawę do dokonania odbioru końcowego niniejszego zadania i przystąpienia do użytkowania wykonanych obiektów.

………………………………………………………………..

(podpis Inspektora nadzoru inwestorskiego)

Załącznik nr 3

do umowy nr WIT/………../2019  z dnia …………….………….

Wzór powykonawczego zestawienia rzeczowo-finansowego

| Lp. | Element | Obmiar | Materiał wbudowany | Koszt wykonania elementu netto/brutto | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szerokość / ilość / średnica | długość | powierzchnia |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Ciąg – pieszo jezdny | Nie dotyczy |  |  |  |  |  |
| 2. | Kanalizacja deszczowa |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 3. | Studnie kanalizacyjne |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |  |  |
| 4. | Odwodnienie liniowe |  |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 5. | Linia kablowa | Nie dotyczy |  | Nie dotyczy |  |  |  |
| 6. | Słupy oświetleniowe |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |  |  |
| 7. | Oprawy oświetleniowe |  | Nie dotyczy | Nie dotyczy |  |  |  |
| Suma kosztu wykonania elementów – zgodna z kwotą wykonania zadania wynikającą z § 5 ust.1 umowy. |  |  |

………………………………

Sporządził: